

**СОВЕТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»**

**40-я сессия ІIІ созыва**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Об отчете о результатах деятельности главы Администрации Заполярного района и Администрации Заполярного района в 2017 году** |  |

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 24 декабря 2014 года № 58-р «О контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами Заполярного района полномочий по решению вопросов местного значения» Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности главы Администрации Заполярного района и Администрации Заполярного района в 2017 году (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

**Глава**

**муниципального района**

**«Заполярный район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л. Михеев**

п. Искателей

26 апреля 2018 года

№ 389 - р

Приложение

к решению

Совета муниципального района

«Заполярный район»

от 26 апреля 2018 года № 389-р

**Отчет**

**о результатах деятельности главы Администрации Заполярного района**

**и Администрации Заполярного района в 2017 году**

Отчет о результатах деятельности главы Администрации Заполярного района и Администрации Заполярного района в 2017 году подготовлен в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Заполярного района.

# РАЗДЕЛ 1. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

Бюджет муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и другими нормативными документами, регулирующими бюджетные правоотношения, и утвержден решением Совета Заполярного района от 22 декабря 2016 года № 287-р.

За 2017 год в районный бюджет Заполярного района поступило доходов в общей сумме 897,5 млн рублей при уточненных плановых показателях 830,7 млн рублей.

Получено налоговых и неналоговых доходов в сумме 750,4 млн рублей при уточненных показателях 682,1 млн рублей. Рост собственных доходов к уточненному плану составил 68,3 млн рублей, или 10,0 %, к первоначальному плану рост доходов составил 96,4 млн рублей. По отношению к прошлому году собственные доходы снизились на 4,6 млн рублей.

Основными источниками поступления собственных доходов районного бюджета в 2017 году стали:

1. НДФЛ – 592,1 млн рублей (78,9 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов);
2. налоги на совокупный доход – 31,3 млн рублей (4,2 %).
3. доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности (в основном арендная плата за земельные участки, расположенные на межселенных территориях) – 30,5 млн рублей (4,1 %).

В 2017 году увеличилось поступление налога на доходы физических лиц. По отношению к 2016 году рост составил 19,2 млн рублей, или 3,4 %. Такое увеличение связано с увеличением числа компаний-недропользователей, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района, и обслуживающих их компаний, что приводит к росту поступлений НДФЛ.

Снижение налоговых поступлений за 2017 год относительно фактического исполнения за 2016 год вызвано:

- значительным снижением (на 18,0 млн рублей) поступлений единого сельскохозяйственного налога от уплаты его сельхозкооперативами, что обусловлено снижением доходов рыболовецких колхозов, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района и являющихся основными налогоплательщиками данного налога в районный бюджет (в 2016 году поступило 37,9 млн рублей, в 2017 году –19,9 млн рублей);

- изменением окружного законодательства в части установления нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет Ненецкого автономного округа (в 2016 году поступило 8,3 млн рублей, в 2017 г. – нет поступлений, так как они зачисляются в бюджеты поселений).

Уменьшение на 61,3 млн рублей неналоговых доходов Заполярного района в 2017 году в сравнении с уровнем 2016 года связано со снижением доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (в 2015 году поступило 889,8 млн рублей, в 2016 году – 81,2 млн рублей, в 2017 году – 19,9 млн рублей). Есть три причины для этого.

Во-первых, в результате принятия Администрацией НАО постановления от 16.11.2016 № 367-п, отменяющего увеличение ставок арендной платы в отношении земельных участков, занятых трубопроводами и автозимниками, которое распространило свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, из районного бюджета в 2017 году по заявлениям арендаторов, вносивших арендные платежи за указанные земельные участки, в соответствии с постановлением Администрации НАО от 22.12.2015 № 439-п, из районного бюджета произведены возвраты платежей, излишне уплаченных в 2016 году, в сумме 23,2 млн рублей.

Во-вторых, в результате изменений федерального законодательства из районного бюджета произведен возврат арендных платежей излишне уплаченных за 2015 год в сумме 2,8 млн рублей (согласно части 4 статьи 39.7 Земельного кодекса РФ (в редакции от 23.06.2014 № 171-ФЗ) размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, а именно размер арендной платы в отношении обозначенных земельных участков, для ведения работ, связанных с пользованием недрами с 01.03.2015 года составляет 2% от кадастровой стоимости земельных участков).

В-третьих, в 2017 году из районного бюджета и бюджета поселка Искателей в равных долях произведен возврат арендных платежей ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», излишне уплаченных в 2014 году за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», в сумме 32,4 млн рублей (соглашение между Администрацией Заполярного района, Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» «О возврате излишне уплаченных средств ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» из бюджета муниципального района «Заполярный район» и бюджета МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» от 19.04.2017 № 01-13-197/17).

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета составила 83,6 %. В 2016 году данный показатель составлял 83,4 %.

Межбюджетные трансферты из бюджетов другого уровня в 2017 году поступили в районный бюджет в общей сумме 147,9 млн рублей. Из них межбюджетные трансферты, поступившие из окружного бюджета, составили 137,9  млн рублей (15,4% от общей суммы доходов), из бюджетов поселений – 10,0 млн рублей.

Дотации в 2017 году, как и в 2015–2016 годах, из вышестоящих бюджетов не поступали.

Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) в общей сумме доходов районного бюджета в 2017 году составила 15,1 % (в 2014 году данный показатель составил 40,7 %, в 2015-м – 30,5 %, в 2016-м – 14,3 %).

Расходная часть районного бюджета в 2017 году при уточненном плане 1 211,4 млн рублей исполнена на сумму 1 073,7 млн рублей, или 88,6 % к уточненному плану.

Районный бюджет на 2017 год утвержден с дефицитом в сумме 380,7 млн рублей, источником покрытия которого запланировано остатки средств на едином доходном счете районного бюджета.

Фактически по итогам исполнения бюджета за 2017 год дефицит составил 176,2 млн рублей (в 2015 году районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 492,1 млн рублей, в 2016 году – с дефицитом 402,1 млн рублей).

Остаток бюджетных средств на едином счете районного бюджета по состоянию на 1 января 2018 года составил 548,4 млн рублей, из них собственных средств – 548,2 млн рублей (на 1 января 2016 года составил 1 126,7 млн рублей, из них собственных средств – 1 109,1 млн рублей; на 1 января 2017 года – 724,6 млн рублей, в том числе собственных средств 716,7 млн рублей).

Структура расходов районного бюджета по фактическому исполнению за 2017 год сложилась следующим образом:

– межбюджетные трансферты бюджетам поселений – 383,8 млн рублей (35,8 %), в том числе дотации – 157,5 млн рублей, межбюджетные трансферты в рамках муниципальных программ – 224,1 млн рублей, непрограммные расходы – 2,2 млн рублей;

– бюджетные инвестиции – 267,7 млн рублей (24,9 %), в том числе капитальные вложения в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 97,2 млн рублей, строительство объектов социально-культурной сферы – 170,5 млн рублей;

– прочие расходы – 285,5 млн рублей (26,6 %), к ним относятся расходы в сфере социальной политики, субсидии юридическим лицам, содержание МКУ ЗР «Северное» и другие расходы;

– расходы на содержание органов местного самоуправления – 136,7 млн рублей (12,7 %).

Сроки представления годовой бюджетной отчётности об исполнении бюджетов за 2017 год установлены приказом Управления финансов Администрации Заполярного района от 15.12.2017 № 38. Информация Управления финансов о соблюдении сроков сдачи годовой отчетности об исполнении бюджетов органами местного самоуправления муниципальных образований поселений за 2017 год представлена в табл. 1.

Табл. 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Срок сдачи по приказу УФ | Фактическая дата сдачи отчетности | Примечание |
| МО «Канинский сельсовет» НАО | 15-17.01.2018 | 17.01.2018 | Начали сдавать 12.01.2018. |
| МО «Пёшский сельсовет» НАО | 15-17.01.2018 | 17.01.2018 |  |
| МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | 15-17.01.2018 | 17.01.2018 |  |
| МО «Пустозерский сельсовет» НАО | 16-18.01.2018 | 19.01.2018 | Нарушение срока |
| МО «Андегский сельсовет» НАО | 16-18.01.2018 | 26.01.2018 | Начали сдавать 19.01.2018, Нарушение срока |
| МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО | 17-19.01.2018 | 19.01.2018 |  |
| МО «Шоинский сельсовет» НАО | 17-19.01.2018 | 25.01.2018 | Начали сдавать 18.01.2018.  Нелетная погода  Нарушение срока |
| МО «Поселок Амдерма» НАО | 17-19.01.2018 | 25.01.2018 | Нарушение срока |
| МО «Тиманский сельсовет» НАО | 17-19.01.2018 | 26.01.2018 | Начали сдавать 18.01.2018. Нарушение срока |
| МО «Карский сельсовет» НАО2 | 18-22.01.2018 | 23.01.2018 | Начали сдавать 19.01.2018.  Нелетная погода |
| МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | 18-22.01.2018 | 24.01.2018 | Нарушение срока |
| МО «Малоземельский сельсовет» НАО | 18-22.01.2018 | 26.01.2018 | Нарушение срока |
| МО «Юшарский сельсовет» НАО | 18-22.01.2018 | 26.01.2018 | Начали сдавать 19.01.2018.  Нарушение срока |
| МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | 19-23.01.2018 | 25.01.2018 | Нарушение срока |
| МО «Омский сельсовет» НАО | 19-23.01.2018 | 25.01.2018 | Нарушение срока |
| МО «Коткинский сельсовет» НАО | 19-23.01.2018 | 30.01.2018 | Начали сдавать 18.01.2018.  Нарушение срока |
| МО «Городское поселение  «Рабочий поселок Искателей» | 19-24.01.2018 | 24.01.2018 | Начали сдавать 22.01.2018. |
| МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 20-24.01.2018 | 29.01.2018 | Начали сдавать 22.01.2018.  Нарушение срока |
| МО «Колгуевский сельсовет» НАО | 20-24.01.2018 | 30.01.2018 | Начали сдавать 28.01.2018. Нарушение срока |

# Раздел 2. ДЕЙСТВУЮЩИЕ В 2017 ГОДУ ПРОГРАММЫ

Табл. 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | План на 2017 год (тыс. руб.) | Исполнение  на 01.01.2018 (тыс. руб.) | % исполнения от годового плана | Примечание  (причины отклонений) |
|  | **МП «Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017 –2019 годы»** | **652 310,3** | **544 289,2** | **83,4** |  |
|  | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» | 57 541,3 | 56 649,3 | 98,4 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» | 51 234,9 | 44 984,6 | 87,8 | Причины неосвоения: |
| Мероприятие «Приобретение и доставка двух мобильных зданий контейнерного типа в п. Усть-Кара (помещения ожидания воздушных судов)»: с целью приобретения зданий проведен электронный аукцион, заказчиком выступила Администрация МО «Карский сельсовет» НАО. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок (по информации потенциальных поставщиков – в связи с низкой начальной ценой контракта). Приобретение зданий планируется в 2018 году с учетом корректировки цены на объект закупки. Объём финансирования на 2017 год – 1 155,0 тыс. руб.  Мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено частично. Остаток неосвоенных средств в сумме 4 704,0 тыс. руб., в т.ч. остаток в размере нераспределенного резерва в сумме 2 220,4 тыс. руб., а также остаток средств в размере 385 тыс. руб. образовался по МО «Омский сельсовет», т.к. не приобретены строительные материалы (щебень, песок) в связи со сложностью доставки, вследствие чего работы по ремонту дорог не проводились. Кроме того, остаток средств в размере 2 098,6 тыс. руб. образовался по МО «Поселок Амдерма», планировалась оплата расходов по обследованию моста через р. Амдерминка, в связи с отсутствием технической документации на проведение электронного аукциона работы не проводились. Кроме того, возникла экономия, поскольку фактические расходы на выполнение мероприятия ниже запланированных. | | | |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой» | 44 560,1 | 16 702,4 | 37,5 | Низкий процент исполнения связан с неосвоением денежных средств, предусмотренных на реализацию следующих мероприятий: |
| 1. Мероприятие «Строительство очистных сооружений производительностью 2 500 куб. м в сутки в п. Искателей» выполнено частично. Средства предусмотрены на оплату муниципального контракта от 29.12.2012, заказчиком является МКУ ЗР «Северное», подрядчиком – ЗАО «СПИНОКС». Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год, не освоены в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиком взятых на себя обязательств, строительство объекта осуществляется с нарушением графика производства работ. Кроме того, необходимо внесение изменений в проектно-сметную документацию в связи с изменением требований законодательства РФ. Объём финансирования на 2017 год – 33 748,8 тыс. руб., исполнено – 12 075,9 тыс. руб. 2. Ремонтно-восстановительные работы на станции очистки воды (БВПУ) в п. Индига, выполнены МП ЗР "СЖКС" в полном объеме, 29.12.2017 завершены пуско-наладочные работы. Оплата мероприятия не выполнена ввиду позднего завершения работ. В настоящее время МП ЗР "СЖКС" формирует калькуляцию затрат на реализацию данного мероприятия для дальнейшего направления её в Администрацию ЗР с целью возмещения затрат. Перечисление субсидии запланировано на 2018 год. Объём финансирования на 2017 год – 4 864,0 тыс. руб. | | | |
|  | Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» | 117 589,9 | 71 881,1 | 61,1 | Низкий процент выполнения связан с неосвоением денежных средств, предусмотренных на реализацию следующих мероприятий: |
| 1. Мероприятие «Реконструкция объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пёша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ» выполнено частично. Средства предусмотрены на оплату муниципального контракта от 01.08.2016, срок исполнения по которому 20.09.2018. Заказчиком является Администрация Заполярного района, подрядчиком – ООО "Оренбург Инвест Проект". Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год, не освоены в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиком взятых на себя обязательств по причине несвоевременной организацией приобретения и отправки груза в населённый пункт во время летней навигации 2016 года и с отставанием от графика производства работ, которое обусловлено отсутствием транспортной доступности тяжёлой техники к месту проведения работ (болотистая местность) по причине устойчивых высоких температур, препятствующих замораживанию грунта и прохождению техники. Необходимым объемом материалов, техникой и рабочей силой подрядчик обеспечен в достаточном объеме. Объём финансирования на 2017 год – 39 998,5 тыс. руб., исполнено – 5 248,0 тыс. руб. 2. Мероприятие «Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций» не выполнено. Средства предусмотрены на оплату муниципального контракта от 29.05.2017 на проведение обследования ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер, срок исполнения по которому 30.09.2017. Заказчиком является Администрация Заполярного района, подрядчиком – ООО "АктивПроект". Обследование здания ДЭС завершено, получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год, не освоены в связи с несвоевременным прохождением государственной экспертизы инженерных изысканий. Оплата планируется в 2018 году за вычетом штрафных санкций. Объём финансирования на 2017 год – 1 469,4 тыс. руб. 3. Мероприятие «Строительство объекта «Тепловые сети в с. Нижняя Пёша Ненецкого автономного округа» выполнено частично. Средства предусмотрены на оплату муниципального контракта от 06.06.2016 срок исполнения по которому 20.12.2016. Заказчиком является МКУ ЗР "Северное", подрядчиком - ООО "Оренбург Инвест Проект". Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год, не освоены в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиком взятых на себя обязательств, Заказчиком 17.11.2017 принято решение о расторжении контракта, 22.11.2017 подрядчиком получено решение о расторжении в одностороннем порядке, 02.12.2017 решение вступило в силу. Объём финансирования на 2017 год – 7 788,8 т.р., исполнено – 2 322,0 тыс. руб. 4. Мероприятие «Поставка емкостей (20 шт.) для хранения дизельного топлива в с. Ома МО "Омский сельсовет" НАО» выполнено в полном объёме МП ЗР "СЖКС". Фактически понесённые затраты предприятием на выполнение указанного мероприятия оказались меньше, чем было предусмотрено первоначальной сметой с учетом НДС. Экономия средств возникла в результате возмещения фактических затрат, подтверждённых первичной документацией по выполненным работам без учёта НДС. Объем финансирования на 2017 год – 23 121,5 тыс. руб., исполнено – 19 594,4 тыс. руб. | | | |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района «Заполярный район» | 369 720,5 | 342 422,3 | 92,6 | Причины неосвоения: |
| 1. По мероприятию «Строительство объекта "Школа на 800 мест в п. Искателей", с разработкой ПСД» оплата запланированных расходов не произведена, в связи с намерениями заказчика расторгнуть муниципальный контракт от 10.09.2013, заключенный с ООО «Экозем кадастр», по причине нарушения сроков выполнения работ по проектированию объекта. Кроме того, учитывая потребность в увеличении количества мест в образовательном учреждении, в настоящее время Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО ведется работа по реализации строительства школы на 860 мест. Объем финансирования на 2017 год – 1 461,8 тыс. руб. 2. Мероприятие «Строительство объекта "Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» выполнено в полном объеме. Экономия образовалась в связи с тем, что в 2017 году была выявлена необходимость в строительстве трансформаторной подстанции, пожарного водоема, локальных очистных сооружений при школе. Для окончания строительства объектов была запланирована сумма в размере 10 % от стоимости контракта, фактически стоимость дополнительных работ составила 1,4% от основного контракта. Объем финансирования на 2017 год – 19 340,3 тыс. руб., исполнено – 3 987,3 тыс. руб. 3. Мероприятие «Приобретение бани в д. Белушье» не выполнено в отчетном периоде в связи с длительной процедурой заключения договора аренды земельного участка под баню. В июле 2017 года Управление имущественных и земельных отношений НАО объявило открытый аукцион на заключение договоров аренды земельных участков на территории НАО. Аукцион признан несостоявшимся (подана одна заявка), контракт был заключен. Управлением Росреестра по Архангельской области и НАО было отказано в заключении договора аренды в связи с тем, что данный участок находится в собственности МО. В октябре 2017 года Администрацией поселения объявлен открытый аукцион на продажу права на заключение договора аренды земельного участка под строительство бани в д. Белушье НАО. В ноябре 2017 года был заключен договор аренды на земельный участок под строительство бани с ИП Канев В.Н. Арендатором оформляется документация на объект, после чего Администрация поселения сможет приобрести баню в д. Белушье. Выполнение мероприятия планируется в 2018 году. Объем финансирования на 2017 год – 1 100,0 тыс. руб. 4. Мероприятие «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань» выполнено. Остаток лимитов 3 665,3 тыс. руб. обусловлен снижением потребности населения в услуге. 5. Работы по благоустройству территорий поселений выполнены в полном объеме, за исключением МО "Великовисочный сельсовет" по причине позднего выделения финансовых средств (ноябрь 2017): мероприятия выполнены частично (приобретены стройматериалы), проведение общестроительных работ по восстановлению мостовых после паводка 2017 запланировано на 2018 год; в МО "Колгуевский сельсовет" неосвоение средств связано с неготовностью технического задания и технической документации на проведение торгов. В МО "Приморско-Куйский сельсовет" мероприятия выполнены, образовалась экономия в результате уменьшения объёмов выполняемых работ. Остаток неосвоенных средств составляет 1 693,1 тыс. руб. 6. Мероприятие «Уличное освещение» выполнено. Остаток лимитов 2 269,5 тыс. руб. обусловлен рядом факторов:   - большинство МО расходы на уличное освещение за декабрь 2016 оплатили за счет бюджета поселения, возмещение расходов за декабрь 2017 года предусмотрено в бюджете 2018 года, что привело к фактическим расходам только за 11 месяцев;  - снижение потребления электроэнергии произошло в связи с установкой световых таймеров и с заменой уличных ламп на энергосберегающие уличные светильники | | | |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» | 11 663,6 | 11 649,5 | 99,9 |  |
|  | **МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017 –2019 годы»** | **246 073,6** | **230 739,0** | **93,8** |  |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» | 100 018,4 | 97 047,8 | 97,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» | 14 976,8 | 13 876,9 | 92,7 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района» | 63 428,0 | 57 867,8 | 91,2 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района» | 2 129,9 | 1 688,4 | 79,3 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных, а также в связи с проведением конкурсных процедур |
|  | Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район» | 2 183,7 | 1 753,5 | 80,3 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных, а также в связи с проведением конкурсных процедур |
|  | Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» | 63 336,8 | 58 504,6 | 92,4 |  |
| **3** | **МП «Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2017 –2019 годы»** | **183 467,8** | **180 543,0** | **98,4** |  |
| **4** | **МП «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014 – 2020 годы»** | **17 358,5** | **14 751,1** | **85,0** | Причины не освоения: |
| 1. Мероприятие «Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги» выполнено в полном объёме. Экономия в сумме 1 642,2 тыс. руб. образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных (за отчётный период осуществлено 3 вылета воздушного судна для ликвидации ЧС в п. Амдерма и п. Харута). 2. Мероприятие «Обустройство противопожарных минерализованных полос, предназначенных для защиты территорий поселений от природных пожаров» выполнено в полном объеме. Экономия образовалась по межбюджетным трансфертам МО «Омский сельсовет», МО «Пёшский сельсовет» в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных. Остаток МО «Великовисочный сельсовет» в размере 75,0 тыс. рублей обусловлен отсутствием на территории поселения техники, способной осуществить указанные мероприятия. 3. Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС» выполнено, фактические расходы ниже запланированных. Остаток образовался в размере нераспределенного резерва (357,6 тыс. руб.) в связи с отсутствием ЧС на территории МО | | | |
|  | **ИТОГО** | **1 099 210,2** | **970 322,3** | **88,3** |  |

# Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

* 1. **Имущественные отношения**

Администрация Заполярного района осуществляет полномочия в сфере имущественных отношений, в перечень которых входит:

* приём объектов в муниципальную собственность и передача объектов из муниципальной собственности;
* подготовка правовых актов по закреплению на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального имущества, а также по его изъятию;
* организация и проведение торгов (аукционы, конкурсы) по продаже объектов муниципальной собственности, а также на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользование муниципальным имуществом.

Данные функции возложены на Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района (УМИ, Управление).

УМИ ведёт учёт объектов муниципального имущества и единый реестр муниципального имущества. Муниципальные предприятия и учреждения представляют сведения об изменении данных об объектах имущества, движении закрепленного за ними имущества. Также в реестр вносятся сведения о возникновении права собственности района на объекты имущества и его прекращении, информация о закреплении объектов на праве оперативного управления или праве хозяйственного ведения.

Согласно реестру муниципального имущества по состоянию на 31.12.2017 в собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район» находилось имущество с общей балансовой стоимостью 3 222,66 млн руб. (из них 258,88 млн руб. – стоимость земельных участков, находящихся в собственности Заполярного района, 2 963,78 млн руб. – стоимость иного недвижимого и движимого имущества).

В 2017 году УМИ оформило государственную регистрацию права собственности на 89 объектов недвижимого имущества, в том числе:

* 22 земельных участка (под здание МП ЗР «СТК», бани в д. Андег и с. Коткино, склад ГСМ в п. Индига, здание яслей в п. Усть-Кара, школу в п. Хонгурей, коммунальные и складские объекты в с. Великовисочное, водоколонки в с. Коткино, жилые дома в с. Оксино, с. Нижняя Пеша и п. Бугрино, котельные в п. Хорей-Вер, п. Харута, с. Коткино);
* 41 объект, строительство которых осуществлялось по муниципальным контрактам (8 квартир в п. Индига и 12 в п. Каратайка; пожарные водоемы в п. Красное, с. Тельвиска; комплексная ТП в с. Тельвиска; школы в Красное и с. Тельвиска, корпус школы в с. Нижняя Пёша; ТП и межпоселковая ЛЭП п. Индига – п. Выучейский; ДЭС, газовая котельная, ТП и наружные сети электроснабжения, электроосвещения, теплоснабжения, газоснажения, водопровода, канализации в п. Красное; кабельная линия в с. Нижняя Пёша; наружные сети газоснабжения в п. Искателей);
* 3 объекта тепло- и электроснабжения, переданные из собственности НАО (котельная в п. Нельмин-Нос, хозблок в с. Нижняя Пёша, сеть наружного электроснабжения в с. Шойна);
* 17 объектов коммунального хозяйства, переданных из собственности сельских поселений НАО:

из собственности МО «Тельвисочный сельсовет» НАО:

* + - жилое помещение в с. Тельвиска адресу: ул. Пустозерская, д. 30, кв. 8;
    - здание колодца в д. Макарово;
    - теплотрасса в д. Макарово (от центральной котельной);
    - ЛЭП в д. Устье;
    - ЛЭП в д. Макарово.

из собственности МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО:

* + - здание ДЭС;
    - теплотрасса;

из собственности МО «Пустозерский сельсовет» НАО:

* + - сооружение ЛЭС ВЛ-0,4 кВ (1-я очередь);

из собственности МО «Коткинский сельсовет» НАО:

* + - котельная;
    - теплотрасса;
    - здание водозаборной станции;
    - здания водоколонок № 1–5;
    - баня с. Коткино.

В 2017 году организована передача имущества из собственности Заполярного района в собственность сельских поселений Ненецкого автономного округа:

* МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» – система централизованного оповещения гражданской обороны;
* МО «Коткинский сельсовет» НАО – снегоход BOMBARDIER LYNX YETI PRO V-800RUS Blue;
* МО «Пёшский сельсовет» НАО – детский сад и земельный участок под здание детского сада в д. Волоковая;
* МО «Карский сельсовет» НАО – ясли и земельный участок под здание яслей;
* МО «Тиманский сельсовет» НАО – 8 квартир в п. Индига, два земельных участка;
* МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО – дизельная тепловая пушка;
* 7 МО (Великовисочный, Канинский, Омский, Пёшский, Пустозерский, Тиманский, Юшарский сельсоветы) – уличные электронные часы «Электрон» (15 шт.);
* МО «Поселок Амдерма» НАО, МО «Пустозерский сельсовет» НАО, МО «Омский сельсовет» НАО – 5 систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

Предоставлено из казны Заполярного района в аренду следующее имущество:

* ИП Курленко А.Г. переданы два земельных участка в п. Бугрино под малоэтажное жилищное строительство;
* МП ЗР «Севержилкомсервис» переданы земельные участки под котельные в п. Индига и п. Харута;
* МП ЗР «Севержилкомсервис» и ГБУК НАО «Великовисочный ЦДК» передан земельный участок под культурно-досуговое учреждение в д. Пылемец.

Велась работа по закреплению имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за органами местного самоуправления Заполярного района, структурными подразделениями, учреждениями и муниципальными предприятиями.

Во исполнение закона НАО № 95-оз от 19.09.2014 организована передача имущества из собственности Заполярного района в собственность Ненецкого автономного округа. В результате этой работы переданы: земельные участки под автомобильные дороги с. Нижняя Пёша – д. Верхняя Пёша, д. Верхняя Пёша – Волоковая, спортивное сооружение с универсальным игровым залом в с. Несь (с движимым имуществом и земельным участком), проектно-сметная документация «Пришкольный интернат на 80 мест в п. Каратайка» с земельным участком, корпус школы в с. Нижняя Пёша. Получен отказ на предложение принять в окружную собственность объект незавершенного строительства «Рыбоприемный пункт в с. Несь», не получены ответы на предложения о принятии объектов:

* КДУ п. Выучейский совместно с земельным участком;
* объект незавершенного строительства (ферма в с. Ома) с земельным участком;
* кабельная линия в с. Нижняя Пёша;
* сооружения топливной промышленности «24-квартирный жилой дом № 2 по ул. Озерная в п. Искателей Ненецкого автономного округа. Наружные сети газоснабжения».

Во втором квартале 2017 года проведена проверка целевого использования и сохранности муниципального имущества Заполярного района, закрепленного на праве оперативного управления за МКУ ЗР «Северное».

В 2017 году были организованы конкурсные процедуры в отношении объектов муниципальной собственности с целью передачи их по концессиям или в аренду. Признаны несостоявшимися конкурсы и аукционы по объектам:

* здания электростанции и линия электропередачи с. Коткино совместно с оборудованием и иным имуществом;
* здание электростанции и линии электропередачи д. Куя совместно с оборудованием и иным имуществом;
* баня в с. Коткино.

Состоялся аукцион на заключения договора аренды 2 земельных участков в п. Бугрино под малоэтажное жилищное строительство (с ИП Курленко А.Г.).

Информация о доходах, полученных от приватизации и аренды муниципального имущества, администратором которых является УМИ Администрации Заполярного района, представлена в табл. 3.

Табл. 3

|  |  |
| --- | --- |
| Источник дохода | Размер доходов, тыс. руб. |
| приватизация муниципального имущества | - |
| аренда земельных участков | 3 201,48 |

* 1. **Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд**

Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района является уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, финансирование которых осуществляется из бюджета Заполярного района. К ним относятся органы местного самоуправления Заполярного района, структурные подразделения Администрации Заполярного района, МКУ Заполярного района «Северное» и администрации 17 поселений, заключившие с Администрацией района соглашения о передаче полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Управление муниципального имущества в 2017 году:

1. разработало план закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Администрации Заполярного района на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов;
2. разработало план-график закупок для нужд Администрации Заполярного района на 2017 год, осуществляло подготовку изменений для внесения в план закупок и план-график, размещение в единой информационной системе плана закупок и плана-графика и внесенных в него изменений (для Администрации района);
3. осуществляло подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов (для органов МСУ Заполярного района, поселений, МКУ ЗР «Северное»);
4. обеспечивало осуществление закупок, заключение для Администрации района контрактов;
5. размещало отчёты в единой информационной системе о результатах отдельного этапа исполнения контракта, информацию о поставленном товаре, выполненной работе и об оказанной услуге (для Администрации района);
6. осуществляло подготовку материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
7. осуществляло подготовку проектов распоряжений главы Администрации Заполярного района о возврате денежных средств поставщикам (подрядчика, исполнителя), перечисленных ими в обеспечение исполнения контрактов;
8. осуществляло иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013.

В 2017 году Управление разместило в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении следующих конкурентных процедур.

1. Размещено 7 запросов котировок с начальной (максимальной) ценой контрактов в сумме 869,65 тыс. руб., по результатам которых 4 контракта заключены по начальной (максимальной) цене контракта (НМЦК), 1 контракт заключен на сумму 153,00 тыс. руб. (оказание услуг по посадке цветов в существующие клумбы без сезонного ухода и уборки). Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок участников 2 запроса котировок, один из которых размещался повторно, на оказание услуг по обустройству и содержанию мест массового отдыха населения (пляж). Экономия по итогам запросов котировок составила 26,26 тыс. руб.
2. Размещено 6 извещений о проведении открытых конкурсов с НМЦК в сумме 21 089,04 тыс. руб., один из которых (на разработку проектной документации на устройство дополнительного источника питания газовой котельной объекта «Школа на 300 мест в п. Красное») с НМЦК 1 647,40 тыс. руб. отменен заказчиком.

Два конкурса с НМЦК 4 505,03 тыс. руб. признаны несостоявшимися, т.к. подана только одна заявка на участие. Муниципальные контракты заключены на сумму 3 442,36 тыс. руб.

По результатам 3 состоявшихся конкурсов с НМЦК 14 936,61 тыс. руб. заключены муниципальные контракты на сумму 9 020,00 тыс. руб. Экономия по проведенным открытым конкурсам составила 6 979,28 тыс. руб.

1. Объявлено 123 (126 в 2016-м) электронных аукционов с НМЦК в сумме 335 456,20 тыс. руб.

Из них 32 аукциона объявлено для нужд поселений в рамках заключенных с Администрацией района соглашений о передаче полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с НМЦК в сумме 43 366,50 тыс. руб.:

2 аукциона для нужд МО «Великовисочный сельсовет» НАО;

4 аукциона для нужд МО «Канинский сельсовет» НАО;

1 аукцион для нужд МО «Карский сельсовет» НАО;

4 аукциона для нужд МО «Пёшский сельсовет» НАО;

2 аукциона для нужд МО «Поселок Амдерма» НАО;

5 аукционов для нужд МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;

6 аукционов для нужд МО «Пустозерский сельсовет» НАО;

3 аукцион для нужд МО «Тиманский сельсовет» НАО;

1 аукцион для нужд МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;

3 аукциона для нужд МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;

1 аукцион для нужд МО «Юшарский сельсовет» НАО.

Остальные 91 электронный аукцион с НМЦК в сумме 292 089,70 тыс. руб. объявлены по инициативе:

46 аукционов с НМЦК в сумме 248 827,23 тыс. руб. – для нужд МКУ ЗР «Северное»;

30 аукционов с НМЦК в сумме 17 164,70 тыс. руб. – для нужд Администрации Заполярного района;

7 аукционов с НМЦК в сумме 1 449,84 тыс. руб. – для нужд Совета муниципального района «Заполярный район»;

4 аукциона с НМЦК в сумме 13 716,29 тыс. руб. – для нужд Управления ЖКХиС Администрации Заполярного района;

3 аукциона с НМЦК 10 642,14 тыс. руб. – для нужд МП ЗР «СТК»;

1 аукцион с НМЦК 289,50 тыс. руб. – для нужд Управления финансов Администрации Заполярного района.

Из всех объявленных аукционов признаны состоявшимися 47 с НМЦК 172 456,90 тыс. руб., по результатам которых заключено 47 муниципальных контрактов на сумму 138 274,11 тыс. руб. В том числе три контракта заключены в 2018 году. Экономия бюджетных средств по итогам данных аукционов составила 34 182,79 тыс. руб.

Отменены по инициативе заказчика, уполномоченного органа 7 аукционов на сумму 3 019,56 тыс. руб.

Один аукцион, извещение о котором было размещено 29.12.2017, состоялся в 2018 году.

Принято решение заказчиком об отказе от заключения контракта по результатам одного состоявшегося аукциона (устранение третьими лицами недостатков объектов капитального строительства, обнаруженных в пределах гарантийного срока по государственным контрактам строительного подряда в с. Нижняя Пёша) с НМЦК на сумму 8 621,67 тыс. руб.

Признаны несостоявшимися 68 аукционов с общей начальной (максимальной) ценой контрактов 161 393,07 тыс. руб., в том числе:

* в связи с отсутствием заявок участников – 14 аукционов на сумму 14 194,54 тыс. руб.;
* в связи с наличием единственной заявки на участие – 32 аукциона на сумму 32 959,95 тыс. руб. Согласно законодательству заключено 27 контрактов по НМЦК на сумму 29 739,80 тыс. руб. (3 контракта заключены в 2018 году); в 6 случаях аукционные комиссии по итогам рассмотрения заявок единственных участников приняли решение о несоответствии их требованиям законодательства и аукционной документации;
* в связи с отказом в допуске к участию в аукционе всех участников закупки по результатам рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией – 4 аукциона с НМЦК на сумму 3 571,35 тыс. руб.;
* в связи с допуском к участию в аукционе только одного участника, подавшего заявку (по итогам рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией), – 5 аукционов на сумму 3 752,58 тыс. руб. В результате заключено 5 контрактов по НМЦК, из которых 1 был расторгнут по соглашению сторон;

– в связи с решением комиссии о несоответствии установленным требованиям всех вторых частей поданных заявок – 3 аукциона с НМЦК 92 584,68 тыс. руб.;

– в связи с решением аукционной комиссией о соответствии установленным требованиям только одной второй части заявки – 10 аукционов на сумму 14 329,98 тыс. руб. В результате заключено 10 контрактов на общую сумму 13 862,99 тыс. руб. Экономия бюджетных средств составила 466,99 тыс. руб.

Таким образом, общая экономия бюджетных средств в результате всех организованных в 2017 году закупок составила более 41,6 млн руб.

В 2017 году в ФАС поступило четыре жалобы от участников закупок на действия заказчика, уполномоченного органа. Три жалобы признаны комиссиями ФАС необоснованными, одна – частично обоснованной.

**Раздел 4. ИНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)**

* 1. **Градостроительная деятельность, землеустройство**

В 2017 году в сфере градостроительной деятельности Администрация района издала постановления:

* о присвоении наименований элементам планировочной структуры;
* о присвоении адреса объекту;
* об отнесении земельного участка к определенной категории земель.

Сведения о принятых решениях направлены в федеральную информационную адресную систему (ФИАС) и единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Подготовлено 12 схем расположения земельных участков и схема границ сервитута на кадастровом плане территории. Также подготовлено порядка 300 обращений и ответов заявителям.

Представитель Администрации Заполярного района (главный специалист Шестаков А.В.) принял участие в работе комиссии по земельным отношениям НАО, межведомственной комиссии по вопросам государственной кадастровой оценке земель и государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, рабочей группы по организации системы обращения с ТКО, комиссии по приёмке работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов (в рамках муниципального контракта), комиссии при Двинско-Печорском БВУ по обследованию берега Печоры у д. Лабожское по обращению жительницы деревни; рабочей группы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги Ненецкого автономного округа».

Также принято участие в рабочей группе по рассмотрению возможности организации и проведения работ по государственной кадастровой оценке. По результатам работы направлено обращение в комиссию по рассмотрению споров при Росреестре о пересмотре кадастровой стоимости земель промышленности на основании недостоверности сведений, использованных при оценке. Получен отказ (заявление отклонено). Направлено обращение в Нарьян-Марский городской суд об оспаривании решения комиссии. Работа по данному направлению продается.

Принято участие в работе по включению содержания зимника Хорей-Вер – Мусюршор в зимний период 2017/18 года в Соглашение о сотрудничестве между Администрацией НАО и ПАО «ЛУКОЙЛ».

* 1. **Деятельность в сфере размещения рекламных конструкций**

В 2017 году в Администрацию Заполярного района поступило одно заявление на выдачу разрешения на установку временной рекламной конструкции на территории района. Решения об отказе в выдаче разрешений не принимались.

Для обеспечения возможности оказания услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций» через МФЦ «Мои документы» подготовлен проект технологической схемы взаимодействия с МФЦ.

Для обеспечения перевода услуги в электронную форму разработан паспорт услуги, подготовлено и согласовано с Аппаратом Администрации НАО частное техническое задание на настройку услуги в ИС ПГМУ НАО. Разработана интерактивная форма заявления на получение муниципальной услуги. Электронная форма заявления с 1 декабря 2017 года находится на проверке в Комитете по информатизации НАО.

В рамках муниципального контроля за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций проверки (плановые, внеплановые) не проводились.

В связи с неисполнением владельцем рекламной конструкции предписания о ее демонтаже, на эти цели были предусмотрены средства районного бюджета. Заключен контракт на демонтаж рекламной конструкции. Силами подрядной организации (МП ЗР «СЖКС») работы выполнены. Затраченные на демонтаж средства предъявлены к взысканию владельцу рекламной конструкции.

* 1. **Общественные обсуждения в сфере охраны окружающей среды**

**и градостроительства**

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, Администрацией организовано 27 (в 2016 г. – 26) общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, в т.ч. 25 слушаний и 2 опроса мнения населения.

Оказано содействие в организации и принято участие в слушаниях по внесению изменений в правила землепользования и застройки межселенной территории района.

# Раздел 5. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

# 

В 2017 году Администрацией Заполярного района продолжена работа по совершенствованию механизмов реализации государственной политики в области безопасности жизнедеятельности населения и территории района от опасностей природного и техногенного характера в условиях разграничения территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) между МЧС России, органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа и органами местного самоуправления.

В соответствии с действующим законодательством в структуре Администрации Заполярного района предусмотрен постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, – отдел ГО и ЧС, охраны общественного порядка, мобилизационной работы и экологии (с октября 2017 года сектор (далее – сектор ГО и ЧС).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства РФ от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Администрация Заполярного района организует сбор и обмен информацией на территории района.

В связи с нецелесообразностью создания единой дежурно-диспетчерской службы Заполярного района (ЕДДС) как органа повседневного управления (районного звена) территориальной подсистемы РСЧС НАО, Администрация Заполярного района заключила с КУ НАО «ПСС» соглашение о взаимодействии при решении задач в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС (происшествий). Таким образом, при участии ЕДДС НАО (подразделение КУ НАО «ПСС») и ЦУКС ГУ МЧС России по НАО в районе налажена работа по сбору и обмену информацией, своевременному оповещению и информированию населения об угрозе или возникновении ЧС. В 2017 году соглашение о взаимодействии было заключено с ГУ МЧС России по НАО.

Сектор ГО и ЧС, в свою очередь, координирует работу по сбору и обмену информацией; осуществляет сбор и обработку информации, представляемой организациями и администрациями поселений; информирует главу муниципального района и главу Администрации района о прогнозируемых и возникших на территории района ЧС и их последствиях, принимаемых мерах по их ликвидации; представляет в Главное управление МЧС России по НАО информацию о муниципальных и локальных ЧС и принимаемых мерах по их ликвидации; ведет учёт чрезвычайных ситуаций.

В период длительных праздничных и выходных дней, как и в период осложнения оперативной обстановки (высокая пожароопасность, сильные морозы, штормовой ветер, весеннее половодье и др.), сектор ГО и ЧС Администрации района оповещает администрации поселений и подведомственные организации и доводит до них оперативную информацию об обстановке на территории района, при необходимости организует круглосуточное дежурство, осуществляет обмен информацией с ГУ МЧС России по НАО и ЕДДС.

В силу специфики региона основными причинами возможных чрезвычайных ситуаций на территории Заполярного района могут стать аварии на объектах ЖКХ в осенне-зимний отопительный период и весенний паводок. В целях недопущения или минимизации последствий от подобных ситуаций во взаимодействии и под общим руководством Главного управления МЧС России по НАО с сельскими муниципальными образованиями ежегодно проводятся командно-штабные тренировки, объектовые тренировки по сбору и обмену информацией, отработке совместных действий в условиях возможной сложившейся чрезвычайной ситуации.

В 2017 году состоялось 15 заседаний комиссии Администрации Заполярного района по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) на территории района, в том числе пять совместных заседаний с комиссией по противодействию экстремистской и террористической деятельности на территории Заполярного района. Рассматривались вопросы:

* организация обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения единого дня голосования, в период подготовки и проведения Дня знаний, праздника Весны и Труда, Дня Победы, новогодних и рождественских праздников;
* о проведении профилактических мероприятий в области пожарной безопасности и обеспечении безопасности и режиме работы Администрации Заполярного района, муниципальных предприятий и учреждений в период подготовки и проведения февральских и мартовских, майских и ноябрьских праздников;
* организация противопаводковых мероприятий в населённых пунктах, подверженных подтоплению в период весеннего половодья, на территории муниципального района;
* подготовка подведомственных объектов ЖКХ к весеннему паводку 2017 года;
* о готовности районных сил и средств для проведения экстренной эвакуации населения из зон затопления, организации обеспечения населения продовольствием и предметами первой необходимости, о ходе подготовки эвакуационных органов и мест размещения эваконаселения к приёму пострадавших на территории населенных пунктах района и об организации резервной связи с населенными пунктами района;
* о подготовке районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС НАО к пожароопасному периоду;
* об обеспечении безопасности населения на территории Заполярного района на водных объектах в летний период;
* о готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону 2017/18 годов и об опережающем завозе топлива на территории Заполярного района;
* об оперативной обстановке с пожарами на территории Заполярного района и о проведении профилактических мероприятий в области пожарной безопасности и режиме работы Администрации Заполярного района, муниципальных предприятий и учреждений в период проведения новогодних праздников;
* анализ работы комиссии по противодействию экстремистской и террористической деятельности на территории Заполярного района.

Также рассматривались вопросы:

* о ситуации, связанной с подъёмом на территории МО «Хоседа-Хардский сельсовет» паводковых вод в р. Адзьва выше неблагоприятных отметок, а также неблагоприятным прогнозом развития паводковой обстановки на территории МО «Хорей-Верский сельсовет», МО «Великовисочный сельсовет», МО «Пустозерский сельсовет», МО «Андегский сельсовет», МО «Приморско-Куйский сельсовет»;
* о ситуации, связанной с резервным источником электроснабжения в д. Тошвиска МО «Великовисочный сельсовет»;
* о ситуации, связанной с переполнением септиков и возможным загрязнением окружающей среды на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок «Искателей»;
* о ситуации, с нарушением подачи воды на водозабор и понижением температуры воды на водоводе в МО «Поселок Амдерма»; об итогах проведённых мероприятий, связанных с нарушением подачи воды на водозаборе в поселке.

По результатам заседаний комиссии принят ряд решений, которые в комплексе предпринимаемых мер позволили минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, и не допустить на территории Заполярного района возникновения иных чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Сотрудники сектора ГО и ЧС в течение года работали в составе окружных антинаркотической и антитеррористической комиссий, комиссии по безопасности дорожного движения, комиссии по профилактике правонарушений. Осуществлялись мероприятия по данным направлениям в тесном сотрудничестве с главами поселений и органами государственной власти.

Финансирование деятельности Администрации района в сфере ГО и ЧС осуществлялось в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014−2020 годы». Объём предусмотренных в районном бюджете на эти цели финансовых средств в 2017 году составил 17 358,5 тыс. рублей. Информация о резерве финансовых средств на предупреждение и ликвидацию ЧС по годам представлена в табл. 4.

Табл. 4 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| **12 031,3** | **23 259,9** | **6 144,4** | **19 863,6** | **17 358,5** |

Указанные средства предназначаются и используются для оплаты:

* аварийно-восстановительных работ,
* транспортных расходов,
* создаваемых резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС,
* обучения неработающего населения,
* обеспечения безопасности людей на водных объектах (обозначение маршрутов движения для снегоходов),
* обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
* мероприятий по строительству местной автоматизированной системы оповещения Заполярного района,
* установки систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

На отчётный период в бюджете Заполярного района, в рамках программы, предусмотрено 17 358,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 14 751,1 тыс. рублей, что составляет 85,0% (см. табл. 5).

Табл. 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | План  (тыс. руб.) | Факт  (тыс. руб.) |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 400,00 | 365,20 |
| Создание резервов в поселениях | 51,00 | 51,00 |
| Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | 3 430,00 | 1 787,80 |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | 2 269,50 | 1 911,90 |
| Оказание единовременной материальной помощи населению, пострадавшему в результате ЧС | 200,00 | - |
| Перечисление межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия «Обустройство противопожарных минерализованных полос, предназначенных для защиты территорий поселений от природных пожаров» | 824,40 | 514,50 |
| Разработка и распространение среди населения памяток (листовки) о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений, а также печатных изданий, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма | 80,80 | 39,00 |
| Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | 4 208,00 | 4 187,00 |
| Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР | 1 310,40 | 1 310,40 |
| Установка системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории 3 МО | 2 295,80 | 2 295,70 |
| Перечисление межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия «Изготовление, доставка и установка пожарного водоема объемом 17 куб. м в д. Волоковая МО «Пёшский сельсовет» НАО» | 328,10 | 328,10 |
| Предоставление межбюджетных трансфертов МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на мероприятие «Ликвидация возгорания бытовых отходов на свалке п. Искателей» | 1 185,10 | 1 185,10 |

Во исполнение программы в 2017 году заключены муниципальные контракты на предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом, на амфибийных и речных судах для нужд Администрации Заполярного района; на строительство местной автоматизированной системы оповещения Заполярного района в МО «Приморско-Куйский сельсовет»; на установку видеонаблюдения в местах массового пребывания людей в МО «Пустозерский сельсовет» НАО, МО «Омский сельсовет» НАО, МО «Поселок Амдерма» НАО.

В 2017 году проведена инвентаризация материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

**Весенний паводок-2017**

В 2017 году на противопаводковые мероприятия в Заполярном районе было предусмотрено 3 430,0 тыс. руб., в том числе на проведение эвакуационных мероприятий – около 1 000,0 тыс. руб., на организацию питания и проживания эвакуированного населения, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций и т.д. – 1 851,5 тыс. руб.

Ежегодно, начиная с 2015 года, Администрация Заполярного района заключает со всеми сельскими поселениями соглашения о передачи части полномочий по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС (в связи с передачей исполнения полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения с уровня сельских поселений на уровень района).

6 апреля 2017 года проведено заседание КЧС и ОПБ Заполярного района по вопросам организации противопаводковых мероприятий на территории муниципального района «Заполярный район», подготовке объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения к весеннему половодью 2017 года.

Администрация Заполярного района разработала и утвердила План противопаводковых мероприятий, были уточнены места размещения эвакуируемого населения, возможности организации питания, разработаны организационные указания о планировании работ по подготовке и прохождению весеннего паводка 2017 года, которые были доведены до администраций поселений, подверженных угрозе подтопления. В каждом поселении определены силы и средства, привлекаемые к противопаводковым мероприятиям, составлены списки жителей, попадающих в зону вероятного подтопления, определены места эвакуации. Созданы резервы основных продуктов питания, медикаментов, ГСМ и топлива для ДЭС. В населённых пунктах, подверженных угрозе подтопления, в зданиях ДЭС проведены работы по предупреждению затопления помещений. В деревнях Тошвиска, Щелино, Андег, Осколково определены места для установки резервных дизель-генераторов.

Постановлением Администрации Заполярного района от 19.05.2017 № 88п был введен запрет на пользование ледовыми переправами и выход (выезд) на лёд на территории района. Выполнен подворовой обход и даны разъяснения о правилах поведения и мерах безопасности в период весеннего паводка. Выставлены аншлаги и вывески для предупреждения и запрещения выхода (выезда) на лед, изданы соответствующие постановления глав поселений. В период прохождения ледохода в Администрации района и администрациях поселений организовано круглосуточное дежурство.

В период прохождения ледохода на всей территории района было подтоплено 218 жилых домов (в МО «Великовисочный сельсовет», МО «Пустозерский сельсовет», МО «Хоседа-Хардский сельсовет»). В других населенных пунктах уровни воды не поднимались выше неблагоприятных. Пострадавшим от паводка оказана материальная помощь из резервного фонда в размере 4 220,0 тыс. рублей.

**Пожарная безопасность**

В течение года Администрацией была организована планомерная работа по подготовке к пожароопасному периоду в тесном взаимодействии с Комитетом ГО НАО, ГУ МЧС России по НАО, администрациями поселений. Основные мероприятия носили превентивный характер. В установленные сроки в поселения направлены рекомендации по подготовке к пожароопасному периоду и о назначении ответственных, распространении плакатов по пожарной тематике.

Всего в 2017 году на территории района произошло 20 пожаров, в том числе 13 – в сельских поселениях, 7 – вне населённых пунктов. В результате пожаров погибло 7 человек, травмировано 2 человека.

Для сравнения: в 2016 году на территории района произошло 16 пожаров, в  2015-м и 2014-м – по 21. На пожарах в районе в 2016 г. погиб 1 человек, в 2015 г. – 5 человек, в 2014 г. – 9 человек.

С целью проверки готовности органов местного самоуправления к решению задач по вопросам безопасности Главным управлением МЧС России по НАО совместно с Администрацией района среди поселений проведен ставший уже традиционным смотр-конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения». Победителем в  2017 г. признано МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. В 2014-2016 гг. победителем становилось МО «Пустозерский сельсовет» НАО.

**Мобилизационная подготовка и мобилизация населения**

Администрация Заполярного района традиционно организует работу по мобилизационной подготовке и мобилизации населения. В течение 2017 года было подготовлено и разработано более 500 документов, связанных с контрольной проверкой органа аттестации и защиты государственной тайны, разработкой плана мобилизационной экономики, а также иные планирующие документы, касающиеся мобилизационной работы и ведения секретного делопроизводства. Переработаны планы перевода Заполярного района на условия военного времени. В период с 5 по 20 сентября 2017 года принято участие во всероссийской мобилизационной тренировке.

В мае 2017 года проведены работы органом аттестации по инструментальному контролю режимносекретного помещения на предмет защищенности помещений от утечки конфиденциальной информации.

Администрация взаимодействовала с отделом военного комиссариата Архангельской области в НАО по вопросам первоначальной постановки на воинский учет юношей допризывного возраста, проживающих в сельских поселениях Заполярного района, организации их приезда и проживания.

Во взаимодействии с главами сельских поселений и органами военного управления НАО в 2017 году Администрация выполнила план призыва в вооруженные Силы РФ (призвано 57 граждан). Также в полном объёме исполнены мероприятия по первоначальной постановке граждан на учёт (147 человек).

Сектор ГО и ЧС Администрации Заполярного района при сотрудничестве с администрациями поселений ежегодно выполняет мероприятия по вопросам размещения и сопровождения прибывающих в г. Нарьян-Мар юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, и призывников.

**Обращение с отходами производства и потребления**

Финансирование деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления осуществлялось в рамках подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие поселений муниципального района «Заполярный район» на 2017 – 2019 годы».

В 2017 году на реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов» было выделено из районного бюджета 5 807,10 тыс. рублей, сумма освоена на 99,8 %. Объёмы финансирования в разрезе по поселениям представлены в табл. 6.

Табл. 6

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование МО** | **Кассовое исполнение на 01.01.2017** | **Общий объем финансирования** |
| МО «Андегский сельсовет» НАО | 51 300,00 | 55 400,00 |
| МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 320 000,00 | 320 000,00 |
| МО «Канинский сельсовет» НАО | 470 600,00 | 470 600,00 |
| МО «Карский сельсовет» НАО | 167 700,00 | 167 700,00 |
| МО «Колгуевский сельсовет» НАО | 0,00 | 0,00 |
| МО «Малоземельский сельсовет» НАО | 252 900,00 | 252 900,00 |
| МО «Омский сельсовет» НАО | 252 900,00 | 252 900,00 |
| МО «Пёшский сельсовет» НАО | 274 700,00 | 274 700,00 |
| МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | 491 200,00 | 494 700,00 |
| МО «Пустозерский сельсовет» НАО | 189 200,00 | 189 600,00 |
| МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | 183 300,00 | 183 300,00 |
| МО «Тиманский сельсовет» НАО | 235 800,00 | 235 800,00 |
| МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО | 198 200,00 | 204 100,00 |
| МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | 142 100,00 | 142 100,00 |
| МО «Шоинский сельсовет» НАО | 101 900,00 | 101 900,00 |
| МО «Юшарский сельсовет» НАО | 181 700,00 | 181 700,00 |
| МО «Городское поселение «Рабочий поселок «Искателей» | 2 279 700,00 | 2 279 700,00 |

В 2017 году Администрация Заполярного района организовала работы по ликвидации трех мест несанкционированного размещения отходов на межселенной территории, выделив на эти цели более 2,1 млн рублей на условиях софинансирования половины затрат из окружного бюджета.

Проведена уборка 3,3 га межселенной территории в лесной зоне к юго-западу от полигона твердых бытовых отходов городского округа «Город Нарьян-Мар». Работы выполнило ООО «Камазтрансавто» группы компаний «КТА». Подрядчик имеет опыт выполнения аналогичных работ в п. Амдерма и п. Бугрино.

Организовав данные работы Администрация Заполярного района исполнила решение Нарьян-Марского городского суда. Соответчиком являлся Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, т.к. межселенная территория, на которой обнаружены свалки, относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена, а потому, согласно действующему федеральному законодательству, ликвидация подобных свалок входит и в компетенцию органов исполнительной власти региона.

# Раздел 6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Управление ЖКХ и строительства Администрации Заполярного района в 2017 году организовывало работу и обеспечивало реализацию мероприятий по следующим основным видам деятельности:

1. тепло- и электроэнергетика, энергоэффективность, подготовка объектов энергетики к эксплуатации в осенне-зимний период (ОЗП);
2. жилищно-коммунальное хозяйство;
3. строительство объектов и капитальный ремонт жилфонда;
4. обеспечение жителей района питьевой водой;
5. оказание транспортных услуг населению;
6. опережающий завоз топлива в сельские населённые пункты Заполярного района (совместно с отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района).

В связи с уменьшением общего объема строительства объектов, заказчиком которых выступает Администрация Заполярного района и её структурные подразделения и учреждения, а также в связи с проводимыми в Администрации Заполярного района процессами оптимизации численности личного состава, летом 2017 года принято решение о реорганизации Управления путем присоединения к Администрации (с 20 октября 2017 года создан отдел ЖКХ и энергетики) и упразднения отдела строительства. Функции муниципального заказчика в области строительства в полном объёме переданы МКУ ЗР «Северное».

## 6.1. Тепло- и электроэнергетика, вопросы энергетической эффективности

Основные мероприятия по данному направлению реализуются в рамках муниципальной программы ««Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017 – 2019 годы» (подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»).

Мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017/18 года реализовывались и финансировались, как мероприятия муниципальной программы.

Тепло- и электроэнергетика относится к той части районного хозяйства, от которой зависит напрямую вся жизнь в сельских поселениях, функционирование социально важных объектов.

В настоящее время электроснабжение населённых пунктов на территории района осуществляется от 34 автономных электростанций, также в 4 населённых пунктах установлены резервные автономные ДЭС, в своем большинстве не связанных в единую энергосистему.

В Заполярном районе также отсутствует единая система теплоснабжения. Как правило, теплоснабжение жилых домов, зданий учреждений, предприятий и организаций организовано от автономных котельных, работающих на том или ином виде топлива. В 12 сельских населённых пунктах к централизованному теплоснабжению подключены социальные учреждения и муниципальный жилфонд.

Выполненный в прошлые годы серьёзный объём работ на объектах ЖКХ позволяет говорить о существенном качественном улучшении общего состояния энергетического комплекса Заполярного района в целом.

В 2017 году с целью дальнейшего качественного улучшения ситуации в тепло- и электроэнергетике, модернизации и подготовке оборудования и объектов энергетики к зимнему периоду эксплуатации 2017/18 года эксплуатирующие организации и администрации муниципальных образований выполнили следующий объём работ, профинансированный, в основном**,** за счёт средств бюджета Заполярного района на общую сумму около 34,0 млн руб. (см. табл. 7). Мероприятия по подготовке к ОЗП также реализовывались ресурсоснабжающими предприятиями и поселениями за счёт собственных средств.

Табл. 7

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** |
|  | Замена котла в центральной котельной п. Амдерма |
|  | Поставка котла отопительного в котельную «Орбита» в с. Тельвиска |
|  | Приобретение жидкотопливных котлов (58 шт.) для обеспечения теплоснабжением социальных объектов в д. Каменка, п. Хонгурей, с. Шойна, п. Индига, п. Выучейский, д. Верхняя Пёша |
|  | Поставка ёмкостей (20 шт.) для хранения дизельного топлива в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО |
|  | Доставка и монтаж резервного источника электроснабжения в д. Тошвиска МО «Великовисочный сельсовет» НАО |
|  | Поставка инверторов для источников бесперебойного питания д. Мгла, д. Волонга, д. Белушье, п. Варнек, д. Устье |
|  | Приобретение и доставка аккумуляторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения д. Мгла, д. Волонга, д. Белушье, п. Варнек, д. Устье |
|  | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаниям на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии: |
|  | МО «Великовисочный сельсовет» НАО |
|  | МО «Коткинский сельсовет» НАО |
|  | МО «Омский сельсовет» НАО |
|  | МО «Пёшский сельсовет» НАО |
|  | МО «Пустозерский сельсовет» НАО |
|  | МО «Тельвисочный сельсовет» НАО |
|  | МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО |
|  | МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО |
|  | МО «Юшарский сельсовет» НАО |

С целью повышения энергоэффективности в 2017 году реализованы и профинансированы мероприятия на общую сумму порядка 37,5млн руб. (см. табл. 8).

Табл. 8

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** |
|  | **МО «Пёшский сельсовет» НАО** |
|  | Строительство объекта «Тепловые сети в с. Нижняя Пёша Ненецкого автономного округа» |
|  | Реконструкция объекта «Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пёша – д. Волоковая, Ненецкий автономный округ» |
|  | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 1 до опоры № 36 в д. Волоковая |
|  | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 36 до опоры № 72 в д. Волоковая |
|  | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 72 до опоры № 106 в д. Волоковая |
|  | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 106 до опоры № 138 в д. Волоковая |
|  | Капитальный ремонт КТП для ЛЭП в д. Волоковая |
|  | **МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО** |
|  | Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Хорей-Вер |
|  | Разработка проектной документации на строительство тепловых сетей в п. Хорей-Вер |
|  | **МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО** |
|  | Замена фонарей уличного освещения в п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО |

В конце 2017 года исполнено мероприятие «Проведение обследования ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер». Оплата работ произведена в 2018 году в связи с поздним поступлением документов.

Ряд мероприятий, завершение которые планировалось на 2017 год, будут завершены в 2018 году ввиду отставания подрядных (проектных) организаций от графика производства работ. Это мероприятия:

- «Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-Вер»;

- «Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 2 в п. Хорей-Вер»;

- «Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута»;

- «Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Харута»;

- «Разработка проектной документации на реконструкцию наружных сетей тепло- и водоснабжения п. Амдерма».

С подрядчиками ведётся претензионная работа.

Особенностью реализуемых мероприятий в сфере энергетики и подготовки к ОЗП в 2017 году стало их основное финансирование из районного бюджета.

Необходимо обратить особое внимание, на то, что в рамках газификации населённых пунктов Ненецкого автономного округа еще в 2015 году была завершена разработка и экспертиза проектной документации по строительству внутрипоселковых газовых сетей в населённых пунктах:

- Оксино;

- Устье;

- Пылемец;

- Великовисочное;

- Лабожское (в 2014 году).

Данная проектная документация подлежит передаче в государственную собственность Ненецкого автономного округа для дальнейшей реализации, но в 2017 году в госсобственность по-прежнему не принята.

## 6.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Вопросы ЖКХ были и остаются наиболее сложными в сфере районного хозяйства. По-прежнему актуальна проблема низкого качества производимых работ и услуг в сфере ЖКХ, основными причинами которой являются:

* несвоевременное проведение мониторинга состояния жилищного фонда со стороны собственников;
* зачастую несвоевременное проведение планово-предупредительных и текущих ремонтов;
* превышение нормативных сроков эксплуатации оборудования и отсутствие своевременного капитального ремонта;
* слабое внедрение современного оборудования, технологий и материалов для производства ремонтных работ;
* отсутствие нормально функционирующей системы подготовки кадров.

Данные вопросы, несомненно, являются проблемными для сферы ЖКХ в стране в целом, однако, в условиях Крайнего Севера могут проявить себя наиболее болезненно.

Практически во всех поселениях района комплекс услуг в сфере ЖКХ предоставляет населению и организациям муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» (МП ЗР «СЖКС»). Это тепло- и электроснабжение, содержание жилищного фонда, а также транспортировка, хранение, реализация дров отопительных, угля каменного, нефтепродуктов и другое.

В 2017 году с целью улучшения материально-технической базы муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» поставлена одна единица техники: трактор лесохозяйственный с самосвальным кузовом ОТЗ-392 для нужд ЖКУ п. Индига. Полуприцеп тракторный вакуумный для ЖКУ с. Шойна приобретён, доставлен в порт г. Архангельска и будет доставлен в с. Шойна в период летней навигации 2018 года. В 2015 году МП ЗР «СЖКС» приобрело две единицы техники: экскаватор гусеничный ЕТ-16-20 и бульдозер ВЗТ-75. В 2016 году приобретено три единицы техники: экскаваторы-погрузчики «Амкадор 702 ЕМ-03» в с. Великовисочное, с. Нижняя Пёша, с. Ома.

Под контролем глав муниципальных образований, руководителей энергоснабжающих предприятий и районного отдела ЖКХ и энергетики находится подготовка жилищного фонда, объектов социального назначения и объектов энергетики к зимнему отопительному периоду и его прохождение. Общий контроль за подготовкой к осенне-зимнему отопительному периоду и его прохождению в Заполярном районе осуществляет Администрация Заполярного района.

Координацию подготовки и прохождения отопительного периода осуществляет созданная в Администрации района рабочая группа по подготовке и оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры Заполярного района к работе в осенне-зимний период, создаваемая ежегодно. Заседания рабочей группы проводятся еженедельно. Проверяется отчётная документация, представляемая администрациями поселений и предприятиями ЖКХ:

* планы подготовки к отопительному сезону;
* отчеты по формам «1-ЖКХ (зима)», «2-ЖКХ», «3-ЖКХ»;
* отчеты о ходе выполнения мероприятий по установленным срокам (в фактическом и процентном выражении);
* информация о выдаче паспортов готовности объектов ЖКХ, социальной инфраструктуры и объектов тепло- и электроэнергетики к отопительному сезону;
* нормативные акты администраций муниципальных образований о начале и завершении отопительного периода.

В целях совершенствования этой работы, на основе действующих федеральных и региональных нормативных документов, еще в 2009 году разработаны единые «Правила подготовки и проведения отопительного сезона в муниципальном районе «Заполярный район». Этот документ ежегодно уточняется и актуализируется.

В 2017 году объекты коммунальной и социальной инфраструктуры, жилищный фонд Заполярного района к отопительному периоду 2017/18 года были подготовлены практически в полном объеме.

Комиссия при Администрации Заполярного района на заседаниях рассматривала представляемые документы и выдавала акты и паспорта готовности потребителям и энергоснабжающим организациям. В отношении объектов потребителей тепловой энергии комиссией принято следующее решение:

1. по многоквартирным домам: 73 из 74 объектов (98,65 %) выданы паспорта готовности к отопительному периоду.

По одному объекту (с. Великовисочное, д. 87А) выдан акт готовности к отопительному периоду 2017/18 года на основании повторного акта комиссии без получения паспорта готовности.

2. по учреждениям здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа: 25 из 25 объектов (100%) выданы паспорта готовности к отопительному периоду.

3. по учреждениям культуры, спорта и образования Ненецкого автономного округа: 69 из 106 объектов (65,1%) выданы паспорта готовности к отопительному периоду. По 37 объектам (34,9%) выданы акты готовности к отопительному периоду на основании повторного акта комиссии без получения паспорта готовности к отопительному периоду.

4. по прочим потребителям: 18 из 24 объектов (75%) выданы паспорта готовности к отопительному периоду. По 6 из 24 объектов (25%) выданы акты готовности к отопительному периоду на основании повторного акта комиссии без получения паспорта готовности к отопительному периоду.

В МО «Поселок Амдерма» проведена проверка в отношении следующих объектов потребителей тепловой энергии:

– многоквартирные дома – 13 объектов;

– объекты учреждений культуры, образования и здравоохранения – 4 объекта;

– прочие потребители – 8 объектов.

По результатам работы комиссии, созданной в МО «Посёлок Амдерма» НАО, 25 из 25 объектов (100%) выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2017/18 года.

Таким образом, всего по результатам работы комиссий имеются следующие результаты:

по 210 объектам из 254 объектов (82,68%) выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2017/18 года;

по 44 объектам из 254 объектов (17,32%) выданы акты готовности к отопительному периоду 2017/18 года на основании повторного акта комиссии без получения паспорта готовности к отопительному периоду.

По результатам работы комиссии Заполярного района в отношении объектов теплоснабжающих организаций (котельные) принято следующее решение: 72 объектам из 72 объектов (100%) выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2017/18 года.

По результатам работы комиссии, созданной в МО «Посёлок Амдерма», 2 объектам (котельные МУП «Амдермасервис») из 2 объектов (100%) выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2017/18 года.

По результатам работы комиссии, образованной приказом Печорского управления Ростехнадзора, муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район» на основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2017/18 года от 03.11.2017 выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2017/18 года.

Муниципальному образованию «Посёлок Амдерма» на основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2017/18 года от 03.11.2017 паспорт готовности к отопительному периоду 2017/18 года не выдан. После устранения имеющихся замечаний по результатам проведения повторной проверки 04.12.2017 выдан акт готовности к отопительному периоду 2017/18 года.

Таким образом, муниципальные образования, расположенные на территории муниципального района «Заполярный район», к отопительному сезону были подготовлены полностью.

Готовность поселения безаварийно пройти отопительный период оценивается с точки зрения материально-технической готовности к ОЗП, исправности оборудования, созданного запаса топлива. Большое значение имеет и подготовка документации.

Администрация Заполярного района ведёт мониторинг состояния задолженности предприятий, организаций и управляющих компаний за отпущенные топливно-энергетические ресурсы.

Администрация района осуществляет постоянный контроль сбора, анализа и подготовки сводной информации по Заполярному району о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы, к числу которых относятся управляющие организации, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья и другие, а также организации, оказывающие коммунальные услуги населению и организации, финансируемым из бюджета.

## 6.3. Строительство и капитальный ремонт жилфонда

Мероприятия по строительству в муниципальном районе «Заполярный район» реализуются в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017 – 2019 годы» (подпрограммы:

– «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»;

– «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район»;

– «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района «Заполярный район»).

Муниципальными заказчиками строительства объектов по данным программам выступали Управление ЖКХ и строительства Администрации Заполярного района и подведомственное ему муниципальное казённое учреждение Заполярного района «Северное» (с апреля 2014 года).

По итогам 2017 года в Заполярном районе завершены работы по строительству следующих объектов:

1. 4-квартирный жилой дом в д. Куя;
2. 4-квартирный жилой дом № 1 в п. Индига;
3. 4-квартирный жилой дом № 2 в п. Индига;
4. 12-квартирный жилой дом в с. Тельвиска;
5. Школа на 300 мест в п. Красное;
6. Корпус школы на 110 мест в с. Нижняя Пёша;
7. Школа на 100 мест в с. Тельвиска.

Ряд объектов находятся в высокой стадии строительной готовности, их сдача в эксплуатацию планируется в 2018 году:

1. 12-квартирный жилой дом в п. Харута;
2. очистные сооружения производительностью 2 500 м3 в сутки в п. Искателей;
3. тепловые сети в с. Нижняя Пёша НАО (муниципальный контракт с прежним подрядчиком расторгнут, работы планируется завершить силами МП ЗР «Севержилкомсервис»).

В 2017 году продолжались работы по реализации важного инфраструктурного проекта «Реконструкция объекта «Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша – д. Волоковая» (начат в 2016 г.).

В 2017 году за счёт средств районного бюджета возобновлено строительство объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма», муниципальный контракт по строительству которого был расторгнут в судебном порядке в связи с неисполнением подрядной организацией взятых на себя обязательств. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на декабрь 2018 года.

Проблемным является строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига». В 2017 году велись работы по обследованию и корректировке проектной документации для строительства объекта «Школа-сад в п. Индига» в соответствии с потребностью муниципального образования. Завершение работ по корректировке проектной документации планируется на май 2018 года.

Напомним, что в летний период 2016 года работы на стройке практически не производились. Небольшой объём работ выполнен в октябре-ноябре 2016 года. В зимний период 2016/17 года строительство приостановлено, генподрядчик производить работы не планировал. По итогам совещания при губернаторе Ненецкого автономного округа 26.11.2016 и рабочей поездки на объект строительства 28.11.2016 достигнута договоренность с генподрядной организацией о подписании дополнительного соглашения к муниципальному контракту. Документ предусматривает:

* 1. приостановку работ по строительству объекта;
  2. проведение заказчиком и генподрядчиком обследования объекта с целью определения объёмов и качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых материалов и соответствия их проектным решениям; корректировку проектной документации для строительства объекта и ее экспертизу; проверку достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счёт средств окружного бюджета, по строительству объекта. Финансовые средства в районном бюджете на 2017 год на проведение мероприятий по обследованию объекта и корректировке проектной документации предусмотрены;
  3. принятие решения по итогам проведённых мероприятий о перспективе строительства объекта путем заключения нового дополнительного соглашения к муниципальному контракту.

На период приостановки строительства генподрядчик обеспечивает (в соответствии с условиями контракта) сохранность объекта, строительных материалов и оборудования.

МКУ ЗР «Северное» также заключило муниципальный контракт по проведению обследования и корректировке проектной документации по строительству объекта «Школа-сад на 50 мест в п. Харута НАО» в соответствии с потребностью муниципального образования. Строительство объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута» было приостановлено в 2014 году, муниципальный контракт с подрядчиком расторгнут. Завершение работ по корректировке проектной документации планируется на май 2018 года.

По всем фактам неисполнения подрядчиками условий муниципальных контрактов заказчики принимают соответствующие меры: проводятся внеплановые совещания с представителями подрядных организаций, ведется претензионная работа, направляются исковые заявления в Арбитражный суд, в ряде случаев инициированы обращения в правоохранительные органы. В связи с существенными нарушениями условий контрактов проводится претензионная работа с данными подрядными организациями и расторжение муниципальных контрактов через Арбитражный суд.

## Развитие транспортной инфраструктуры поселений

В 2017 году в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» Администрацией Заполярного района всем сельским поселениям предоставлены субсидии на:

* капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолётных площадок, взлётно-посадочных полос;
* содержание авиаплощадок в поселениях;
* содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях;
* содержание дорог.

Субсидии в сумме более 13,6 млн руб. выделены на содержание и ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах Заполярного района, а также на разработку проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. На содержание авиаплощадок в населённых пунктах Заполярного района в 2017 году предоставлена субсидия в сумме более 2,4 млн руб. На содержание мест причаливания речного транспорта выделено около 0,3 млн руб. На обозначение и содержание снегоходных маршрутов выделено около 1,4 млн руб.

Также в 2017 году осуществлены мероприятия на сумму 20,8 млн руб. по приобретению и доставке транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры для нужд муниципальных образований, а также выполнены ремонты зданий аэропортов местных воздушных линий (см. табл. 9).

Табл. 9

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** |
| 1 | Приобретение и доставка судна на воздушной подушке «Нептун 23» |
| 2 | Приобретение и доставка двух мобильных зданий контейнерного типа в с. Нижняя Пёша (помещения ожидания воздушных судов) |
| 3 | Приобретение и доставка двигателя для СВП «Нептун-23» |
| 4 | Приобретение и доставка мобильного здания контейнерного типа с санями-волокушами в д. Чижа МО «Канинский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) |
| 5 | Приобретение и доставка мобильного здания контейнерного типа с санями-волокушами в с. Шойна МО Шоинский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) |

В 2017 году завершено мероприятие «Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел поселка Искателей», выполняемое МО «ГП «Рабочий поселок Искателей». Из районного бюджета на эти цели было выделено около 6,2 млн рублей. Объект построен за счёт средств окружного и районного бюджетов.

Всего на развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном районе «Заполярный район» в 2017 году было выделено почти 44,7 млн руб.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить транспортную доступность, техническое и качественное состояние объектов инфраструктуры в муниципальных образованиях Заполярного района.

В рамках подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района «Заполярный район» районное Управление ЖКХ и строительства предоставило поселениям субсидии в сумме около 18,5 млн руб. на приобретение объектов бытового обслуживания (общественной бани в с. Нижняя Пёша) и капитальный ремонт общественной бани в п. Выучейский. Запланированное на 2017 год приобретение завершенного строительством объекта «Баня в д. Белушье» не состоялось ввиду поздней готовности документов. Объект будет приобретён в собственность муниципального образования в 2018 году.

В рамках благоустройства поселений в 2017 году предоставлены субсидии всем муниципальным образованиям в сумме около 11,1 млн руб., что позволило качественно улучшить состояние благоустройства населённых пунктов, сделать комфортнее проживание.

В 2017 году Управление ЖКХ и строительства Администрации Заполярного района продолжило вести работу по мониторингу, сбору и обобщению информации о состоянии жилищного фонда, предоставляло данные заинтересованным, контролирующим и надзорным инстанциям.

Управлением в 2017 году предоставлены субсидии муниципальным образованиям на общую сумму 19,4 млн руб. на проведение ремонта, сноса ветхих строений, признанных непригодными для проживания, обследования жилых домов. По итогам 2017 года отремонтировано 19 домов в 8 муниципальных образованиях (для сравнения: в 2016 году отремонтировано 14 домов в 4 муниципальных образованиях).

## 6.4. Обеспечение жителей района питьевой водой

Это направление является одним из самых сложных в вопросах жилищно-коммунального хозяйства Заполярного района. Во многих населённых пунктах качество воды в используемых для водоснабжения источниках не соответствует нормативным требованиям. К особенностям, определяющим достаточно тяжелое положение с обеспечением населения питьевой водой, относятся факторы климатического и географического положения.

Реализация мероприятий по обеспечению населения Заполярного района чистой водой началась в 2009 – 2010 годах с заключения соглашений о социально-экономическом партнерстве между компаниями-недропользователями и Администрацией Ненецкого автономного округа. ООО «Нарьянмарнефтегаз» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в рамках договоров с Администрациями НАО и Заполярного района выделили 50 000 тыс. рублей на изготовление ЗАО «Акваметосинтез» 8 установок очистки воды. В феврале 2010 г. оборудование было поставлено в г. Нарьян-Мар на базу МП ЗР «СЖКС», а затем отправлено в населенные пункты:

- п. Харута – БВПУ-2,0-К;

- д. Андег – БВПУ-1,0-К;

- с. Оксино – БВПУ-1,0-К;

- п. Хонгурей – БВПУ-1,0-К;

- д. Лабожское – БВПУ-3,0-К;

- д. Каменка – БВПУ-2,0-К;

- с. Коткино – БВПУ-2,0-К;

- п. Нельмин-Нос – БВПУ-2,0-К.

Параллельно осуществлялись мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения МО «Муниципальный район «Заполярный район» чистой водой». Управление ЖКХ и строительства является муниципальным заказчиком по реализации данной программы.

В 2011 году изготовлены и поставлены установки по очистке воды в следующие населённые пункты Заполярного района:

- п. Усть-Кара – БВПУ-3,0-К;

- п. Индига – БВПУ-1,5-К.

Общая стоимость данного оборудования составила 26 500 тыс. руб. Все блочно-модульные водоподготовительные установки имеют высокую степень заводской готовности и требуют минимального объема монтажных работ на местах.

С 2015 года по настоящее время ведутся работы по мониторингу качественного состава проб воды из природных источников воды (подземных, поверхностных), предполагаемых к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в населённых пунктах Заполярного района: п. Индига, с. Несь, п. Усть-Кара, п. Бугрино, п. Каратайка, с 2016 года – с. Нижняя Пёша, п. Выучейский, с. Ома, д. Снопа, с 2017 года – д. Пылемец д. Щелино, с. Коткино, д. Верхняя Пёша, д. Мгла, д. Белушье, д. Кия, д. Волоковая, д. Волонга, д. Вижас, с. Шойна.

По результатам будут приняты наиболее оптимальные решения о строительстве (реконструкции) и виде водозаборных устройств, водоочистительных установок.

Также ведётся строительство объекта «Очистные сооружения производительностью 2 500 м3 в сутки в п. Искателей». Работы выполняются с отставанием от графика производства работ, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2018 год.

В 2017 году выполнены следующие мероприятия с целью обеспечения жителей чистой водой:

1. проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в д. Лабожское;
2. монтаж и обвязка станции очистки воды в с. Нижняя Пеша;
3. проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в п. Индига.

В целом в 2017 году в сфере обеспечения населения чистой водой было выполнено программных мероприятий на сумму более 16,7 млн руб.

Информация о техническом состоянии БВПУ в настоящее время представлена в табл. 10.

Табл. 10

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Техническое состояние** |
|
| Установка по очистке воды БВПУ-02К.126 с водозабором из подземного источника  в п. Харута | **Установка исправна, эксплуатируется.**  Установка находится в собственности МО и оперативном управлении МКП «ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет». Качество воды соответствует требованиям СанПиН. Население и организации активно пользуются водой |
| Установка по очистке воды БВПУ-02К.124 с водозабором из подземного источника  в п. Нельмин-Нос | **Установка исправна, эксплуатируется.**  13.10.2016 установка передана в хозяйственное ведение МП ЗР «Севержилкомсервис». Качество воды соответствует требованиям СанПиН. Предприятие ведёт работу по заключению договоров на питьевое водоснабжение с населением и юрлицами |
| Установка по очистке воды БВПУ-01К.121 с водозабором из поверхностного источника  в д. Андег | **Установка исправна, эксплуатируется.**  25.11.2016 установка передана в хозяйственное ведение МП ЗР «СЖКС». Качество воды после БВПУ соответствует требованиям СанПиН. Население и организации активно пользуются водой. |
| Установка по очистке воды БВПУ-03К.125 с водозабором из подземного источника  в д. Лабожское | **Установка исправна, эксплуатируется.**  28.09.2016 передана в хозяйственное ведение МП ЗР «СЖКС». Качество воды соответствует требованиям СанПиН. Предприятие ведёт работу по заключению договоров на питьевое водоснабжение с населением и юрлицами |
| Установка по очистке воды БВПУ-01К.123 с водозабором из поверхностного источника в с. Коткино. | **Установка не исправна, не эксплуатируется.**  С III кв-ла 2017 г. установка находится в хозяйственном ведении МП ЗР «СЖКС». Предприятие запланировано модернизацию установки на лето 2018 года. |
| Установка по очистке воды БВПУ-01К.122 с водозабором из р. Печора в д. Каменка | **Установка исправна, эксплуатируется.**  Установка находится в собственности МО, передана в оперативное управление МКП «Пустозерское». Качество воды соответствует требованиям СанПиН. Население и организации активно пользуются водой |
| Установки по очистке воды БВПУ-01К.119 с водозабором из подземного водозабора в с. Оксино | **Установка исправна, эксплуатируется.** Установка находится в собственности МО, передана в оперативное управление МКП «Пустозерское». Качество воды с 2018 года не соответствует требованиям СанПиН (превышение нитратов). Прорабатывается вопрос по дополнительной фильтрации. |
| Установка по очистке воды БВПУ-01К.120 с водозабором из р. Печора в п. Хонгурей | **Установка исправна, эксплуатируется.** Установка находится в собственности МО, передана в оперативное управление МКП «Пустозерское». Качество воды соответствует требованиям СанПиН. |
| Установка по очистке воды БВПУ-11.015К.168 с водозабором из подземного источника в п. Индига | **Установка исправна, эксплуатируется.** Установка находится в хозяйственном ведении МП ЗР «СЖКС». Качество воды соответствует требованиям СанПиН. Предприятие ведёт работу по заключению договоров на питьевое водоснабжение с населением и юридическими лицами |
| Установка по очистке воды БВПУ из поверхностного источника в п. Усть-Кара | **Установка не исправна, не эксплуатируется, законсервирована.** Установка находится в хозяйственном ведении МП ЗР «СЖКС». В осенний период 2018 года предприятие планирует провести комплекс ремонтно-восстановительных работ с вводом её в эксплуатацию |
| Установка по очистке воды БВПУ из поверхностного источника в с. Нижняя Пеша | **Установка исправна, эксплуатируется.** Монтаж и обвязка завершены в 2017 году МП ЗР «СЖКС». 31.10.2017 передана в хозяйственное ведение МП ЗР «СЖКС». Качество воды соответствует требованиям СанПиН. Предприятие ведёт работу по заключению договоров на питьевое водоснабжение с населением и юридическими лицами |

Также эксплуатируются установки по очистке воды в Великовисочном и Хорей-Вере. Информация об их техническом состоянии представлена в табл. 11.

Табл. 11

|  |  |
| --- | --- |
| Установки по очистке воды БВПУ с водозабором из подземного источника  с. Великовисочное | **Установки (4 шт.) исправны, эксплуатируются.**  Приняты в собственность МО и переданы в оперативное управление МКП «Север». Качество воды в БВПУ № 1, 2 соответствует требованиям СанПиН, в БВПУ № 3,4 – техническая вода. Население и организации активно пользуются водой |
| Установка по очистке воды КСОВ с водозабором  из р. Колва в п. Хорей-Вер | **Установка исправна, эксплуатируется.**  Передана в хозяйственное ведение МП ЗР «СЖКС». Качество воды соответствует требованиям СанПиН. Население и организации активно пользуются водой |

## Создание специализированных служб по вопросам похоронного дела в 2017 году

В 2017 году благодаря совместной работе Администрации Заполярного района и администраций поселений на территории 17 муниципальных образований НАО созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела и решены вопросы оказания финансовой помощи поселениям в части возмещения затрат специализированных служб. Таким образом жители поселений получили возможность воспользоваться законным правом на предоставление им гарантированного перечня ритуальных услуг.

Согласно действующему законодательству, у каждого, кто столкнулся с организацией похорон, есть выбор: организовать все самостоятельно за свой счет и получить социальное пособие на погребение (в НАО его размер составляет 8 343,38 руб.), либо обратиться в специализированную службу, которая окажет определенный законодательством перечень услуг. В соответствии с федеральным законом № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» граждане РФ имеют право либо на социальное пособие на погребение, либо на получение бесплатных гарантированных услуг по погребению, в перечень которых входит: оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище; погребение. Данными услугами могут воспользоваться супруг, близкие или иные родственники, [законный представитель](consultantplus://offline/ref=F2E69DB1F1EB6F788DDD5740C06BD743DE4A0C4CDC590A62C0CA687988E1E67210CE2313F385CEq2wEN) или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего. В таком случае социальное пособие на погребение гражданам не выплачивается, эти средства идут на возмещение расходов специализированной службе.

Учитывая, что 8 343,38 руб. явно недостаточно для компенсации затрат специализированной службы на погребение, разницу, согласно федеральному законодательству, вправе покрыть местный бюджет. А так как поселения не имеют средств для компенсации данных расходов, но обязаны исполнять закон, Администрация Заполярного района в 2017 году приняла решение о возмещении за счет средств районного бюджета расходов сельских поселений на оказание услуг по погребению.

В результате внесения изменений в решение Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» в мае 2017 г., когда было принято решение о возмещении расходов администраций сельских поселений на предоставление субсидий специализированным службам с 1 апреля 2017 года.

Также Администрацией Заполярного района был определен единый для всех поселений максимальный размер стоимости услуг по погребению – не более 30 000 рублей на одного умершего. Часть этой суммы специализированным службам компенсируется из федерального либо окружного бюджета, остаток – не более 21 656 рублей 62 копеек – за счет бюджета поселения. На основании письменных запросов Администрация Заполярного района предоставляет бюджетам сельских поселений субсидии для расчета со спецслужбами, принимая на себя основные финансовые расходы по реализации мероприятия. Также Администрацией района организовано участие подведомственной организации МП ЗР «Севержилкомсервис» в качестве специализированной службы.

По результатам проведенных местными администрациями конкурсов в 10 муниципальных образованиях статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования наделено МП ЗР «Севержилкомсервис» (Андегский, Колгуевский, Пустозерский, Шоинский, Карский, Хорей-Верский, Юшарский, Великовисочный, Канинский, Омский сельсоветы).

В Пешском, Тельвисочном, Приморско-Куйском, Хоседа-Хардском, Тиманском, Малоземельском сельсоветах и рабочем поселке Искателей по результатам проведенных конкурсов статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела наделены подведомственные муниципальным образованиям предприятия. В двух поселениях (поселок Амдерма и Коткинский сельсовет) вопрос создания специализированных служб по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования остается открытым.

Фактические расходы районного бюджета на указанные цели в 2017 году составили 252,00 тыс. руб.

## Итоги работы МКУ ЗР «Северное» в 2017 году

Муниципальное казенное учреждение Заполярного района «Северное» (МКУ ЗР «Северное») создано в 2010 году, фактически работает с 2011 года. До 6 октября 2017 года подведомственно Управлению ЖКХ и строительства Администрации Заполярного района, в настоящее время подведомственно Администрации Заполярного района.

В задачи учреждения, в штате технического отдела которого состоит 7 инженеров, входит деятельность по организации и осуществлению работ в сфере строительства, реконструкции и проектированию объектов капитального строительства, в том числе объектов муниципальной собственности.

Функции учреждения:

* застройщик и технический заказчик строительства (с 2014 года);
* строительный контроль объектов строительства и реконструкции;
* инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве, в том числе создание архитектурных проектов, испытание и расчёт строительных элементов, технический контроль подготовки строительных участков;
* материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений муниципального района;
* издание общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+».

В 2017 году учреждение исполняло функции застройщика и технического заказчика по строительству и проектированию 19 объектов капитального строительства. Введены в эксплуатацию 7 объектов. Еще один объект находился на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Также МКУ ЗР «Северное» осуществляло строительный контроль выполнения работ по строительству и реконструкции на 2 объектах капитального строительства.

В 2017 году по заданию Управления ЖКХ и строительства Администрации Заполярного района и заявкам муниципальных образований МКУ ЗР «Северное» на договорной основе составило 266 сметных (локальных и сводных) расчётов по различным видам работ на общую сумму 4 508,39 тыс. рублей. Доход от данного вида деятельности составил 111,50 тыс. рублей. Также проведено визуальное обследование зданий и сооружений (с составлением отчётной документации по результатам обследования) в количестве 24 объектов. Кроме того, проведены аналогичные работы на 3 объектах по заявкам организаций и учреждений, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, доход от данного вида деятельности составил 16,00 тыс. рублей.

С целью осуществления строительного контроля и проведения визуальных обследований зданий и сооружений объектов капстроительства работники учреждения совершали поездки в населённые пункты.

Кадрово-юридический отдел МКУ ЗР «Северное» вел претензионную работу по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальных контрактов. Сумма удержанных и направленных в бюджет Заполярного района средств за образовавшуюся просрочку контрактов составила 17 684,00 тыс. руб.

В 2017 году МКУ ЗР «Северное» успешно выступило истцом по 9 фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальных контрактов подрядчиками. Арбитражный суд Архангельской области вынес постановления о полном или частичном удовлетворении требований учреждения. Также МКУ ЗР «Северное» выступило в качестве ответчика по 6 разбирательствам, по которым Арбитражный суд вынес постановления об отказе в удовлетворении требований истцов.

В результате судебных разбирательств удовлетворены исковые требования МКУ ЗР «Северное» на сумму 29 691,85 тыс. руб. Начаты исполнительные производства, в районный бюджет направлено 2 150,00 тыс. руб. и заключено одно мировое соглашение.

В соответствии с решением Совета Заполярного района от 25.12.2013 № 483-р «Об утверждении положения о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» МКУ ЗР «Северное» в 2017 году выполнило мероприятия по подготовке документации для заключения 136 договоров и 27 контрактов на оказание услуг, приобретение товаров, закупку энергоресурсов. МКУ ЗР «Северное» в 2017 году заключило и исполнило ряд контрактов, в том числе на оказание услуг по перевозке депутатов Совета Заполярного района воздушным транспортом к месту очередной выездной сессии; поставку судна на воздушной подушке для нужд МП ЗР «Северная транспортная компания».

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 22.03.2013 № 302п «Об утверждении печатного средства массовой информации» МКУ ЗР «Северное» организует выпуск и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник +». Печатное издание тиражом 3 000 экз. выходит раз в две недели.

## 6.7. Итоги работы МП ЗР «Севержилкомсервис» в 2017 году

В сферу деятельности МП ЗР «СЖКС» входит:

оказание жилищно-коммунальных услуг (выработка, доставка и продажа тепловой и электрической энергии, водоснабжение);

оказание транспортных услуг;

управление многоквартирными домами в качестве управляющей компании;

строительная деятельность (текущий и капитальный ремонты, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, разработка сметной документации для производства текущего и капитального ремонтов и др.);

транспортировка, хранение и продажа нефти и нефтепродуктов, твердого топлива.

С осени 2017 года МП ЗР «Севержилкомсервис» подведомственно Администрации Заполярного района. Предприятие руководит работой 14 филиалов на территории поселений и эксплуатирует 31 дизельную электростанцию, 79 котельных, 6 блочных водоподготовительных установок, 1 блочный газорегуляторный пункт, 28 км теплотрасс, 5 км газопроводов в 32 населённых пунктах. Осуществляет деятельность по управлению 2 многоквартирными домами.

Осенью 2017 года «СЖКС» стало обслуживать жилищно-коммунальные объекты в с. Коткино.

В рамках осуществления опережающего завоза топлива предприятие выполнило доставку угля (21 656,3 т), дров (9 986 куб. м), дизельного топлива (8 057,227 т), масел моторных (48,23 т), бензина (142,596 т).

В 2017 году предприятие исполнило мероприятия на сумму субсидий в размере 41 554,2 тыс. рублей (см. табл. 12).

Табл. 12

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** |
|  | Монтаж и обвязка станции очистки воды в с. Нижняя Пёша |
|  | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в д. Лабожское |
|  | Приобретение аккумуляторов для бесперебойного электроснабжения д. Мгла, д. Волонга, д. Белушье, п. Варнек, д. Устье |
|  | Поставка инверторов для источников бесперебойного питания д. Мгла, д. Волонга, д. Белушье, п. Варнек, д. Устье |
|  | Поставка котла отопительного в котельную «Орбита» в с. Тельвиска |
|  | Приобретение жидкотопливных котлов (58 шт.) для обеспечения теплоснабжением социальных объектов в д. Каменка, п. Хонгурей, с. Шойна, п. Индига, п. Выучейский, д. Верхняя Пёша |
|  | Доставка и монтаж резервного источника электроснабжения в д. Тошвиска МО «Великовисочный сельсовет» НАО |
|  | Поставка ёмкостей (20 шт.) для хранения дизельного топлива в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО |
|  | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 1 до опоры № 36 в д. Волоковая |
|  | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 36 до опоры № 72 в д. Волоковая |
|  | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 72 до опоры № 106 в д. Волоковая |
|  | Капитальный ремонт ЛЭП от опоры № 106 до опоры № 138 в д. Волоковая |
|  | Капитальный ремонт КТП для ЛЭП в д. Волоковая |
|  | Приобретение и поставка полуприцепа тракторного вакуумного в с. Шойна |

На данные мероприятии также были затрачены собственные средства предприятия в размере 419,8 тыс. руб.

## 6.8. Итоги работы МП ЗР «Северная транспортная компания» в 2017 году

В рамках исполняемых полномочий и вопросов местного значения Администрация муниципального района «Заполярный район» является учредителем муниципального предприятия «Северная транспортная компания» (МП ЗР «СТК»).

Предприятие оказывает населению услуги по перевозке речным транспортом по р. Печора и малым рекам, услуги пассажирских и грузовых автомобильных перевозок.

**Организация пассажирских речных перевозок**

МП ЗР «Северная транспортная компания» в 2017 году эксплуатировало моторные лодки «ЗР-1» и «ЗР-2», пассажирское речное судно «Ясавэй», суда на воздушной подушке «Василий Самойлов» и «Полярник», глиссирующий катер «Виктор Безумов» («Баренц 9000»).

Новое судно на воздушной подушке «Полярник» предприятие ввело в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Оно приобретено по заказу Администрации Заполярного района с целью развития транспортных пассажирских услуг в Заполярном районе, улучшения качества провозок и их регулярности.

В 2017 году МП ЗР «СТК» открыло пассажирскую навигацию в акватории реки Печоры на территории НАО 13 июня и завершило ее 20 октября в связи со снятием навигационного оборудования.

В навигацию 2017 года выполнено 764 рейса, перевезено 6 042 пассажира (в 2016-м – 12 212 пассажиров, в 2015-м – 18 515, в 2014-м – 19 081).

Из 6 042 пассажиров по специальному тарифу в размере 50 % от стоимости билета перевезено 4 231 пассажир. Специальный тариф в размере 0 % от стоимости билета не действовал. Выручка от перевозок составила 1 989,5 тыс. руб. (см. табл. 13).

Табл. 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Речное пассаж-е судно «Ясавэй»** | **СВП** | **Моторный катер «Виктор Безумов»** | **Моторные лодки**  **«ЗР-1», «ЗР-2»** | **Итого** |
| Кол-во рейсов | 33 |  | 22 | 40 | 478 |
| Кол-во перевезенных пассажиров,  в т.ч.: | 533 | 866 | 147 | 4 496 | 6 042 |
| спец. тариф 0 % | - | - | - | - | - |
| спец. тариф 50 % | 313 | 451 | 64 | 3 403 | 4 231 |
| регулир. тариф 100 % | 220 | 415 | 83 | 1 093 | 1 811 |
| Доходы, тыс. руб. | 78,834 | 638,496 | 226,264 | 1 392,088 | 2 335,682 |

В соответствии с заключенным между МП ЗР «Северная транспортная компания» и Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО соглашением от 04 июля 2017 года о предоставлении в 2017 году субсидии муниципальному предприятию Заполярного района «Северная транспортная компания» на возмещение недополученных доходов в 2017 году, предприятие получило субсидию в размере 8 574,1 тыс. руб.

**Организация пассажирских и грузовых автомобильных перевозок**

В 2017 году, как и в 2015-2016 гг., по согласованию с Администрацией Заполярного района пассажирские перевозки по маршруту г. Нарьян-Мар – п. Красное не осуществлялись из-за высокой конкуренции.

Напомним, в 2015 году транспортный парк «СТК» пополнился автомобилем УАЗ 39094 («фермер») и автомобилем ГАЗ 2217 («соболь») на 8 пассажирских мест, переданным Администрацией Заполярного района.

# Раздел 7. ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ЗАВОЗ ТОПЛИВА В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ РАЙОНА

Ежегодно в сельские населённые пункты Заполярного района осуществляется досрочный завоз топлива и ГСМ для нужд населения и прочих потребителей (далее – завоз топлива). От своевременного проведения и грамотной реализации кампании зависит жизнедеятельность практически всех сёл, деревень и поселков района.

Администрация Заполярного района осуществляет ряд функций:

координирует работу между органами власти и предприятиями, обеспечивающими завоз топлива;

готовит отчётную документацию в органы государственной власти о выполнении кампании по завозу топлива, аналитические записки (справки).

Вопросы завоза топлива находятся на постоянном контроле как в рамках подготовки к отопительному сезону, так и в рамках контроля своевременности заключения эксплуатирующими организациями договоров (контрактов) на поставку топлива и ГСМ, а также их исполнения. В 2017 году данная работа проводилась Управлением ЖКХ и строительства Администрации Заполярного района и отделом экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района.

Данные о потребности населённых пунктов в топливе и ГСМ формируются МП ЗР «СЖКС» до ноября года, предшествующего завозу, по заявкам потребителей и глав муниципальных образований. В заседаниях конкурсных комиссий при проведении конкурентных процедур МП ЗР «Севержилкомсервис» с целью заключения договоров поставки и перевозки твердого топлива и нефтепродуктов для нужд предприятия участвуют сотрудники отдела экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района.

Специалисты отдела экономики и прогнозирования на основе информации МП ЗР «СЖКС» и других организаций (ООО «Тарана», СПК «Нарьяна ты», МУП «Амдермасервис») готовят отчёты о выполнении опережающего завоза топлива и нефтепродуктов в населённые пункты Заполярного района. В 2017 году систематически отчёты предоставлялись в адрес Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, ГУ МЧС России по НАО в соответствии с поступающими запросами. Таким образом, в 2017 году информация о ходе проведения опережающего завоза топлива предоставлялась своевременно и в полном объёме, обобщалась и направлялась всем заинтересованным и осуществляющим контроль инстанциям.

В навигацию 2017 года покупателями твердого топлива и ГСМ на территории Ненецкого автономного округа в целях выработки тепло- и электроэнергии выступали следующие организации и предприятия:

1. ООО «Тарана» – теплоснабжение в с. Коткино (для центральной котельной поставлено 1 200 т каменного угля);
2. СПК «Нарьяна ты» – электроснабжение в п. Хонгурей и д. Каменка (поставлено 260 т дизельного топлива);
3. МУП «Амдермасервис» – тепло- и электроснабжение в п. Амдерма (поставка дизельного топлива);
4. МП Заполярного района «Севержилкомсервис» – тепло- и электроснабжение в остальных сельских населённых пунктах Заполярного района, имеющих источники тепло- и электроснабжения, работающие на топливе, отличном от природного газа, а также снабжение котельно-печным топливом потребителей.

Информация о количестве топлива, поставленного МУП «Амдермасервис» и МП Заполярного района «Севержилкомсервис» в морскую и речную навигацию 2017 года, представлена в табл. 14.

Табл. 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид топлива, ГСМ** | **Единица**  **измерения** | **Факт** | |
| **Количество** | **Стоимость,**  **тыс. руб.** |
| Уголь | т | 21 656,4 | 172 701,2 |
| Дрова отопительные | м3 | 9 986,0 | 40 001,4 |
| Дизельное топливо | т | 9 314,0 | 497 641,6 |
| Масла и смазки | т | 77,897 | 10 305,2 |

Завезённое количество топлива, горюче-смазочных материалов позволило бесперебойно обеспечить потребность эксплуатирующих организаций, потребителей и населения до следующего навигационного периода.

В 2017 году МП ЗР «Севержилкомсервис» впервые закупило каменный уголь с шахты в Республике Хакасия. Судя по отзывам сельских жителей, он не уступает по своим качествам кузбасскому углю, который поставлялся в 2016 году. Основными преимуществами и отличиями угля марки Д (50-200) являются:

1. низкая зольность. Сокращение зольности приводит к снижению количества образуемой золы, что, в свою очередь, приводит к снижению трудозатрат на обслуживание отопительного котла и увеличению его КПД;
2. высокая теплота сгорания. Увеличение теплоты сгорания отражается на увеличении КПД отопительного котла за счёт увеличения количества тепловой энергии при сгорании 1 тонны угля на 11 %;
3. низкое содержание серы. Наличие серы негативно сказывается на показателях здоровья рабочих угольных котельных, а также приводит к снижению срока использования дымоходов;
4. большая величина фракции. От размера фракции в значительной степени зависит характеристика прочности угля и, как следствие, снижение количества так называемой пыли.

# Раздел 8. ЭКОНОМИКА

**Взаимодействие с муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Заполярного района**

Администрация Заполярного района является учредителем двух муниципальных предприятий:

МП ЗР «Севержилкомсервис», осуществляющего деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, в сфере оказания бытовых услуг, организации опережающего завоза топлива в сельские населённые пункты Заполярного района;

МП ЗР «Северная транспортная компания», организующего межмуниципальные пассажирские перевозки водным транспортом, пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом.

Во исполнение требований Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Администрация района:

утверждает бухгалтерскую отчётность предприятий;

утверждает отчёты руководителей предприятий;

утверждает тарифы на услуги предприятий;

согласовывает заимствования;

согласовывает штатную численность;

согласовывает расписание движения транспорта МП ЗР «СТК».

В части осуществления Администрацией Заполярного района функций собственника муниципальных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Заполярного района, а также уставами муниципальных предприятий Заполярного района:

1. проведено 2 заседания балансовой комиссии и утверждены бухгалтерская отчётность и отчёты руководителей МП ЗР «Северная транспортная компания» и МП ЗР «Севержилкомсервис» за 2016 год;
2. проведено 4 заседания комиссии по ценовой и тарифной политике, в рамках которых приняты следующие решения:
   * установлены экономически обоснованные тарифы на водный и амфибийный транспорт для МП ЗР «СТК» на 2017 год;
   * установлена стоимость билетов для проезда на катере «Виктор Безумов» МП ЗР «СТК» для населения на 2017 год;
   * установлен экономически обоснованный тариф на услуги общественных бань МП ЗР «СЖКС» на 2017 год;
   * установлена стоимость билетов на посещение общественных бань для населения на 2017 и 2018 годы;
3. в целях получения денежных займов предприятиями проведено 3 заседания комиссии по согласованию заимствований, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями МО «Муниципальный район «Заполярный район»;
4. согласованы штатные расписания муниципальных предприятий на 2017 год и изменения, вносимые в штатное расписание в 2017 году на основании обращений муниципальных предприятий.

**Деятельность по предоставлению субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг**

В 2017 году действовала постоянная комиссия Администрации Заполярного района по предоставлению субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из районного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань, на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации Заполярного района от 08.02.2017 № 22п, в целях предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов МП ЗР «СЖКС» (за 2017 год) и ООО «Тарана» (за период с 16 по 31 октября 2017 года) проводился анализ поступающих документов и подготовка проектов распоряжений Администрации Заполярного района о перечислении средств.

В соответствии с Порядком предоставления муниципальной преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» в виде субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в 2017 году при проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду (утвержден постановлением Администрации Заполярного района от 09.11.2017 № 215п) отделом экономики и прогнозирования проведено 2 заседания комиссии Администрации Заполярного района по предоставлению субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

**Социальная поддержка населения в виде бесплатного обеспечения дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни в Ненецком автономном округе**

В 2017 году отдел экономики и прогнозирования продолжил работу по обработке отчётных данных, поступающих от получателей дров, завезённых в рамках реализации в 2016 году закона НАО № 29-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни в Ненецком автономном округе».

В 2016 году 93 чума/палатки были обеспечены 1 395 куб. м дров, суммарная стоимость муниципальных контрактов на их поставку составила 8 195,3 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 г. дрова в полном объёме выданы заявителям.

**Координация исполнения муниципальных программ в 2017 году**

В 2017 году Администрация Заполярного района продолжила планомерную работу по развитию экономики района. В рамках этой деятельности отдел экономики и прогнозирования осуществлял текущий контроль реализации муниципальных программ, основной целью которых является строительство объектов и решение проблем ЖКХ.

В 2017 году Администрация Заполярного района реализовывала четыре муниципальные программы, в состав которых входит 12 подпрограмм.

План их исполнения на отчётный год составлял 1 099 210,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств окружного бюджета – 138 959,7 тыс. рублей, районного бюджета – 959 737,1 тыс. рублей, иные источники – 513,4 тыс. рублей.

Фактически на 1 января 2018 года процент исполнения программ составил 88,3 %, или 970 322,1 тыс. рублей. Процент исполнения средств окружного бюджета равен 98,9 % (137 497,9 тыс. рублей), районного бюджета – 86,7 % (832 404,4 тыс. рублей), иных источников – 419,8 тыс. рублей.

Для сравнения: в 2016 году реализовывалось 8 программ, общий объём финансирования которых составил 956 909,1 млн рублей; в 2015-м – 12 программ с общим объёмом финансирования 1 412,9 млн рублей; в 2014-м – 19 программ с общим объёмом финансирования 2 434,8 млн рублей.

В течение 2017 года отдел экономики и прогнозирования заключал соглашения о предоставлении субсидий из окружного бюджета, вносил изменения в муниципальные программы, соглашения о перечислении субсидий и перечни мероприятий. Всего в 2017 году подготовлено 8 проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы, подготовлено 205 (в 2016 г. – 125) служебных записок на имя главы Администрации Заполярного района о внесении изменений в районный бюджет на 2017 год.

Организована подготовка ежеквартальной и годовой отчётности об исполнении муниципальных программ в Совет Заполярного района и Управление финансов Администрации Заполярного района. Также выполнена подготовка ежеквартальной и годовой отчётности для органов государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий из федерального и окружного бюджетов.

По всем программам, принятым Администрацией Заполярного района, отдел экономики и прогнозирования ежегодно проводит анализ эффективности их реализации согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ. Данная оценка проводится на основании отчётов, представляемых ежеквартально заказчиками муниципальных программ.

**Подготовка докладов главы Администрации, предоставление отчётности, разработка социально-экономического прогноза**

Ежегодно Администрации Заполярного района представляет доклад «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». Его подготовка возложена на отдел экономики и прогнозирования Администрации.

Также ежегодно отдел экономики и прогнозирования организует сбор данных для формирования статистического отчёта № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального района «Заполярный район».

В рамках подготовки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района ежегодно составляет Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». В октябре 2017 года утвержден и внесен на рассмотрение депутатов Заполярного района прогноз на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Также для составления проекта районного бюджета отдел экономики и прогнозирования в 2017 году произвел расчёт:

* лимитов потребления газа, электроэнергии, теплоэнергии, воды и твердого топлива на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
* цен на твердое топливо, реализуемое организациям и населению на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

# Раздел 9. РАБОТА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В соответствии с отдельными государственными полномочиями по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (закон НАО № 692-оз), которыми наделены органы местного самоуправления района, Администрация Заполярного района в 2017 году продолжала проводить целенаправленную работу по их осуществлению.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Заполярного района (КДН и ЗП) является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В её задачи, среди прочих, входит принятие мер по соблюдению условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также обращению с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Согласно плану работы районной комиссии на заседаниях рассмотрены вопросы:

* о социальном паспорте Заполярного района;
* об участии в межведомственных рейдах на территории Заполярного района;
* о подготовке к организации летнего отдыха детей, состоящих на учёте в КДН и ЗП и ОПДН УМВД РФ по НАО, в 2017 году;
* о проводимой профориентационной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, воспитанниками ГБУ НАО «Детский дом»;
* об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП и ОПДН УМВД РФ по НАО, в 2017 году;
* о содействии во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время и семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП;
* о состоянии подростковой преступности, и мерах, принимаемых органами и учреждениями системы профилактики по устранению условий и причин, способствующих антиобщественным деяниям несовершеннолетних, проживающих на территории Заполярного района;
* об опыте профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном контроле, на учёте в КДН и ЗП, ОПДН УМВД РФ по НАО, в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» (с предварительным ознакомлением членами комиссии с работой ОУ по вопросам профилактики).

Всего в 2017 году комиссией проведено 17 заседаний, в т. ч. одно расширенное и два выездных – в пос. Красное (май) и п. Нельмин-Нос (октябрь). Рассмотрено 119 административных протоколов (27 – в отношении несовершеннолетних), 21 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 8 решений суда, 15 проектов планов проведения профилактической работы и 53 вопроса по итогам выполнения мероприятий планов, а также ходатайствам образовательных учреждений, Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, заявлений граждан.

Для сравнения: в 2016 году проведено 19 заседаний, в 2015 году – 17, в 2014 году – 22.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях и других материалов был выявлен ряд фактов, требующих внимания и контроля со стороны различных органов и учреждений, в отношении несовершеннолетних или семей, воспитывающих детей. По данным фактам комиссией направлено 26 обращений в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, УМВД РФ по НАО, орган опеки и попечительства, ГБУ СОН НАО «КЦСО», образовательные учреждения, комитет по молодежной политике, администрации муниципальных образований, ЖКУ пос. Искателей.

В адрес администрации ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» вынесено постановление № 86 от 22.05.2017 «Об усилении мер по проведению воспитательной и профилактической работы» в связи с увеличением фактов мелких краж, совершаемых несовершеннолетними учениками ГБОУ НАО «СШ п. Искателей». По результатам рассмотрения данного постановления 4 обучающихся поставлены на внутришкольный контроль, с ними и родителями проведена профилактическая работа; в план работы образовательного учреждения на 2017/18 учебный год включены дополнительные мероприятия по профилактике правонарушений. Подобные противоправные деяния со стороны обучающихся не повторялись.

Комиссия в течение года вела мониторинг исполнения постановлений о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. За 2017 год назначено штрафов на сумму 116,1 тыс. рублей, поступило 67,65 тыс. рублей (с учётом задолженности за 2016 год). В службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов направлены сведения о 34 случаях неисполнения указанных постановлений.

По состоянию на 31 декабря 2017 года на учёте в КДН и ЗП состояло 14 несовершеннолетних и 20 семей, в которых воспитывается 49 детей.

В течение 2017 года снято с учёта 7 несовершеннолетних, из них: 3 – в связи с достижением совершеннолетия (п. Хорей-Вер, п. Каратайка, п. Искателей), 3 – по причине положительной динамики (с. Нижняя Пеша, п. Искателей), 1 – в связи с выездом за пределы округа (с. Ома).

Также в 2017 году сняты с учёта 10 семей (5 – в связи с наличием положительной динамики (п. Амдерма, с. Великовисочное, п. Нельмин-Нос, п. Хорей-Вер, п. Искателей), 2 – в связи с ограничением и лишением родительских прав (с. Оксино, п. Искателей), 1 – в связи с помещением ребенка в закрытое учреждение (п. Искателей), 1 – в связи со сменой места жительства (п. Искателей), 1 – в связи с постановкой на учёт несовершеннолетнего (п. Красное).

Поставлено на учёт 9 несовершеннолетних (с. Ома, с. Нижняя Пеша, п. Красное, п. Искателей) и 8 семей, признанных находящимися в социально опасном положении (с. Тельвиска, с. Великовисочное, п. Хонгурей, п. Индига, п. Каратайка, п. Искателей). С данными семьями и несовершеннолетними проводилась индивидуальная профилактическая работа согласно утвержденным планам.

**Статистика КДН и ЗП** Табл. 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **Отчетная дата** | | | |
| 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| несовершеннолетних,  состоящих на учёте в комиссии | 15 | 17 | 12 | 14 |
| семей,  состоящих на учёте в комиссии | 18 | 17 | 22 | 20 |
| детей в семьях,  состоящих на учёте в комиссии | 49 | 48 | 40 | 49 |

Комиссией в Нарьян-Марский городской суд подано исковое заявление о лишении родительских прав и взыскании алиментов, которое удовлетворено частично: гражданка ограничена в родительских правах в отношении троих несовершеннолетних детей и с нее взысканы алименты на их содержание.

В социально-реабилитационные центры Архангельской области в 2017 году направлено 4 подростка: в феврале один несовершеннолетний по решению суда определен в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей), 3 несовершеннолетних прошли лечение в Архангельской клинической психиатрической больнице (п. Талаги).

Ежегодно комиссия осуществляет контроль организации занятости, временного трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП, в период летних каникул. От имени председателя комиссии Мухина А.Ю. направлены обращения по месту учёбы (в школы) и месту проживания (главам сельских поселений) несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП, с просьбой обратить особое внимание на организацию их летнего отдыха и временного трудоустройства. Также направлено письмо руководителю КУ НАО «Центр занятости населения» о трудоустройстве подростков, достигших 14- летнего возраста, с приложением списков несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии. Кроме того, членами комиссии проводилась индивидуальная работа с подростками и их родителями по организации занятости в период каникул. Из 14 подростов 8 были временно трудоустроены, 4 подросткам было предложено трудоустроиться или выехать в лагерь по линии социальной защиты населения НАО (родители ответили отказом). За летний период из несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, был привлечён к административной ответственности один подросток за употребление пива.

В 2017 году состоялись выезды членов комиссии в с. Тельвиска (январь), п. Красное (февраль, май), п. Нельмин-Нос (август), с. Нижняя Пеша (октябрь) для проведения профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

В 2017 году впервые утвержден единый региональный график совместных профилактических мероприятий (рейдов) представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению несовершеннолетних, пребывающих в общественных местах и ночных заведениях, расположенных на территории НАО в ночное время, по выявлению граждан, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции, в также в целях осуществления профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. Документ подписан тремя сторонами: председателями комиссий по делам несовершеннолетних МО «МР «Заполярный район» и МО «ГО «Город Нарьян-Мар» и начальником УМВД РФ по НАО.

В течение года проведено 10 совместных рейдов в 16 муниципальных образованиях района. Члены районной комиссии приняли участие в профилактических мероприятиях «Алкоголь и подросток», «Комендантский час» и 9 вечерних рейдах, в том числе в п. Искателей и с. Нижняя Пеёа, совместно с представителями различных субъектов профилактики (сотрудниками УМВД РФ по НАО, специалистами органа опеки и попечительства и социальной защиты населения, общественными комиссиями, родительскими комитетами). В ходе рейдов проверены места и адреса возможного сбора подростков, также посещены семьи, состоящие на учёте. Всего в отчётный период специалистами комиссии выполнено 224 посещения семей.

В 2017 году специалист комиссии прошел курсы повышения квалификации (г. Санкт-Петербург, апрель).

# Раздел 10. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Муниципальный архив Заполярного района (МАЗР, архив) создан в 2006 году. Ведение архива возложено на архивный отдел Администрации муниципального района «Заполярный район».

Архив располагается в трёх помещениях в цокольном этаже здания Администрации Заполярного района, общая площадь архивохранилищ № 1 и № 2 составляет 42 кв. м. Помещения оборудованы системами пожарной и охранной сигнализации, двери дополнительно оснащены электронными замками с ключами доступа.

Источниками комплектования муниципального архива Заполярного района являются 28 организаций, из них 19 – администрации и Советы депутатов поселений, которые представляют объединённые архивные фонды. С организациями-источниками комплектования организовано эффективное взаимодействие по электронной почте.

100 % фондов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Заполярного района, внесены в ПК «Архивный фонд-5» на уровне «Фонд-акт-опись-единица хранения». В течение 2017 года актуализировалась (обновлялась) информация в кратком справочнике фондов архива.

Все документы, прошедшие утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссии архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, имеются и в электронном виде. Также МАЗР располагает электронными копиями всех учётных документов (описей дел и предисловий к ним), что упрощает поиск информации и сокращает срок подготовки архивных справок в ответ на запросы.

В 2017 году для передачи дел на постоянное хранение и получения практической помощи непосредственно в муниципальном архиве Заполярного района приезжали специалисты, ответственные за ведение архивов в следующих муниципальных образованиях:

* МО «Посёлок Амдерма» НАО;
* МО «Андегский сельсовет» НАО;
* МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
* МО «Канинский сельсовет» НАО;
* МО «Коткинский сельсовет» НАО;
* МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
* МО «Пёшский сельсовет» НАО;
* МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
* МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
* МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
* МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
* МО «Шоинский сельсовет» НАО;
* МО «Юшарский сельсовет» НАО.

Из 19 муниципальных образований по истечении 5-летнего срока хранения не передали в архив района дела на постоянное хранение (согласно плану-графику):

* МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей»;
* МО «Тиманский сельсовет» НАО.

В 2017 году в муниципальный архив Заполярного района от организаций-источников комплектования принято по утвержденным ЭПК описям 418 единиц хранения (документов), из них 397 постоянного срока хранения и 21 – по личному составу.

Всего в МАЗР на 01.01.2018 находится 3 234 единицы хранения.

Основным направлением деятельности муниципального архива Заполярного района в 2017 году было оказание методической и практической помощи организациям-источникам комплектования в подготовке нормативных документов в архивной сфере и делопроизводстве, научно-справочного аппарата и описей дел.

В сентябре 2017 года главный специалист архивного отдела провел обучение специалистов Администрации МО «Пустозерский сельсовет» на тему «Основные требования по оформлению описей и НСА к ним; делопроизводство и ведомственный архив; подготовка и оформление дел при передаче в МАЗР».

Осуществлять проверки ведомственных архивов муниципальных образований у муниципального архива нет возможности, так как в МАЗР работает один специалист.

Актуализирована (обновлена) информация на портале Госуслуг РФ об оказываемой муниципальным архивом Заполярного района муниципальной услуге «Предоставление архивной информации».

В 2017 году продолжен мониторинг температурно-влажностного режима в фондохранилище архива.

# Раздел 11. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В 2017 году в Администрацию Заполярного района поступило и рассмотрено 469 обращений, из них 362 письменных и 7 устных.

Количество обращений граждан в 2008 – 2017 гг.

Табл. 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формы направления обращений | Период (год) | | | | | | | | | |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| В письменной форме | 119 | 762 | 1170 | 1217 | 2173 | 1935 | 1811 | 354 | 332 | 462 |
| В ходе личного приема | 83 | 110 | 93 | 100 | 132 | 95 | 136 | 5 | 11 | 7 |
| Итого | **202** | **872** | **1263** | **1317** | **2305** | **2030** | **1947** | **359** | **343** | **469** |

Половина всех обращений касалась оказания материальной помощи из резервного фонда Администрации Заполярного района (235 обращений). Большая часть поступивших обращений (177, или 37 %) связана с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки (единовременная выплата в связи с увольнением в запас после прохождения военной службы по призыву в ВС РФ – 123, предоставление подписки на ОПГ НАО «Няръяна вындер» – 44). Обращений по жилищным вопросам поступило 25, по иным вопросам – 39.

В отчётном периоде сохранилась тенденция увеличения количества положительно рассмотренных обращений.

В 2017 году состоялось 7 личных приёмов граждан руководством Администрации Заполярного района, принято 7 человек. Граждане обращались по жилищным вопросам и вопросам трудоустройства, получили необходимые разъяснения и квалифицированные консультации.

Обращения граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, рассматривала комиссия по оказанию материальной помощи Администрации Заполярного района. В 2017 году состоялось 1 заседание комиссии, на котором рассмотрено 4 заявления об оказании материальной помощи, в том числе 3 положительно (выделена помощь в размере 114,1 тыс. рублей).

Уменьшение количества заседаний комиссии (по сравнению с 2016 годом) связано с внесением в конце 2016 года изменений в Положение о резервном фонде Администрации муниципального района «Заполярный район» и корректировкой направлений расходования средств резервного фонда, а именно полным исключением оказания разовой материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, так как в соответствии с положениями бюджетного законодательства, регулирующими вопросы формирования резервных фондов (статья 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации), оказание разовой материальной помощи гражданам не может быть отнесено к непредвиденным расходам районного бюджета. Установление дополнительной меры социальной поддержки (социальной помощи) граждан на постоянной основе является прерогативой представительного органа МСУ (Совета Заполярного района). До настоящего времени решений Совета Заполярного района, устанавливающих подобные меры поддержки, не принято.

В связи с подтоплением жилых домов ряда поселений в результате весеннего паводка 2017 года и авиакатастрофой в г. Нарьян-Маре в декабре 2017 года были внесены изменения в Положение о резервном фонде Администрации муниципального района «Заполярный район» и предусмотрено оказание разовой материальной помощи в результате ЧС (пострадавшим от паводка) и пострадавшим, родственникам погибших в авиакатастрофе.

Всего в 2017 году оказана финансовая помощь 299 заявителям на сумму 5,9 млн рублей (в том числе в связи с подтоплением жилых домов в результате весеннего паводка 2017 года – 4 240,0 тыс. рублей; выплаты родственникам погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы в г. Нарьян-Маре в декабре 2017 года – 1 500,0 тыс. рублей).

Для сравнения: в 2016 году рассмотрено 91 заявление, оказана помощь 69 гражданам на сумму 1,8 млн рублей; в 2015 году комиссией рассмотрено 201 заявление, оказана помощь 154 гражданам на сумму 2,7 млн рублей; в 2014 году рассмотрено 152 заявления, оказана помощь 113 гражданам на сумму 2,5 млн рублей.

В 2017 году Администрация уделяла повышенное внимание соблюдению сроков рассмотрения обращений граждан в соответствии с требованиями федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1F1475E80F437266A5AB38ED9FBBD7F8BCC1811F51FFBA29772559585BMCCCN) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (нарушение сроков рассмотрения не зафиксировано).