УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

«Заполярный район»

От 30.09.2020 № 199п

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(в редакции Постановления от 19.02.2021 № 47п, от 01.06.2021 № 123п, от 21.06.2021 № 143п, от 30.06.2021 № 157п, от 22.09.2021 № 234п, 
от 14.12.2021 № 282п, от 08.02.2022 № 31п, от 06.04.2022 № 66п, от 20.06.2022 № 144п, от 12.08.2022 № 195п, от 18.10.2022 № 250п,  от 12.12.2022 № 310п, 
от 07.02.2023 № 38п, от 28.02.2023 № 67п, от 06.04.2023 № 110п, от 11.05.2023 № 151п, от 29.09.2023 № 303п, от 20.10.2023 № 335п, от 29.11.2023 № 392п, 
от 29.12.2023 № 435п, от 21.02.2024 № 72п, от 15.04.2024 № 124п, 
от 27.06.2024 № 191п, от 14.10.2024 № 323п, от 18.12.2024 № 409п, от 30.01.2025 № 31п, от 20.02.2025 № 57п, от 28.03.2025 №101п, от 23.05.2025 № 178п, от 02.07.2025 № 221п, от 30.09.2025 № 349п, от 15.10.2025 № 380п, 
от 09.12.2025 № 473п, от 10.02.2026 № 46п, от 25.02.2026 № 68п, от 08.05.2026 № 175п, от 08.07.2026 № 247п )

Паспорт муниципальной программы

«Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.08.2020 № 620р |
| Заказчик муниципальной программы Заказчик-координатор муниципальной программы | - Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» (далее – Администрация Заполярного района). - Управление экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района; - Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района |
| Цель муниципальной программы | - Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях; - создание условий для обеспечения населения бытовыми услугами; - увековечение памяти погибших при защите Отечества |
| Задачи муниципальной программы | - Предоставление бытовых услуг населению Заполярного района; - благоустройство и уличное освещение территорий поселений; - установка и приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, стел и других мемориальных сооружений; - создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации; - проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации; - организация и обеспечение доступности для населения услуг подвижной радиотелефонной связи |
| Целевые показатели | - Количество помывок в общественных банях; - количество отремонтированных общественных бань; - количество объектов, по которым проведен строительный контроль; - доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий; - количество потребленной электроэнергии на уличное освещение; - количество установленных светильников уличного освещения со светодиодными элементами; - количество замененных светильников уличного освещения; - протяженность обустроенных проездов в поселениях; - количество приобретенного щебня для обустройства проездов; - количество обустроенных территорий; - объем вывезенного песка от придомовых территорий; - количество расчищенных участков; - протяженность проездов в поселениях Заполярного района, содержащихся в надлежащем порядке; - количество контейнеров твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке; - доля реализованных мероприятий в рамках инициативного бюджетирования; - количество приобретенной транспортной техники для благоустройства территорий; - количество установленных памятников в текущем году; - количество отремонтированных памятников в текущем году; - количество обустроенных памятников в текущем году; - количество разработанных проектов на создание и ремонт объектов социальной инфраструктуры; - количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен ремонт; - количество предпроектных обследований и проведенных изысканий для ремонта сооружений социальной инфраструктуры; - количество разработанных проектов на ремонт объектов культурного наследия; - количество объектов культурного наследия, по которым проведен ремонт, реконструкция; - количество законсервированных объектов культурного наследия; - количество населенных пунктов в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, жители которых обеспечены услугами подвижной радиотелефонной связи |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2021 по 2030 годы |
| Перечень подпрограмм | Отсутствует |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | - Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению; - благоустройство и уличное освещение территорий поселений; - создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества; - создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации; - проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации; - оказание услуг подвижной радиотелефонной связи |
| Исполнители муниципальной программы | – Администрации сельских поселений Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее - Администрации поселений НАО); – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица-производители товаров, работ, услуг; – муниципальное казенное учреждение Заполярного района «Северное» (далее – МКУ ЗР «Северное») |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 3 478 228,5 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 224 313,2 тыс. руб.; 2022 год – 259 741,0 тыс. руб.; 2023 год – 279 630,6 тыс. руб.; 2024 год – 357 778,2 тыс. руб.; 2025 год – 463 074,6 тыс. руб.; 2026 год – 510 471,5 тыс. руб.; 2027 год – 368 753,0 тыс. руб.; 2028 год – 382 716,0 тыс. руб.; 2029 год – 315 875,2 тыс. руб.; 2030 год – 315 875,2 тыс. руб. в том числе из: окружного бюджета всего – 70 678,9 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 12 614,1 тыс. руб.; 2026 год – 18 313,6 тыс. руб.; 2027 год – 19 482,8 тыс. руб.; 2028 год –20 268,4 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. районного бюджета всего – 3 407 549,6 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 224 313,2 тыс. руб.; 2022 год – 259 741,0 тыс. руб.; 2023 год – 279 630,6 тыс. руб.; 2024 год – 357 778,2 тыс. руб.; 2025 год – 450 460,5 тыс. руб.; 2026 год – 492 157,9 тыс. руб.; 2027 год – 349 270,2 тыс. руб.; 2028 год – 362 447,6 тыс. руб.; 2029 год – 315 875,2 тыс. руб.; 2030 год – 315 875,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности муниципальной программы | Реализация Программы позволит: - предоставлять бытовые услуги в поселениях Заполярного района; - повысить благоустроенность территорий поселений; - создать и сохранить мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества; - разработать проектную документацию на создание и проведение ремонта объектов культурного наследия и социальной инфраструктуры; - оказать услуги подвижной радиотелефонной связи |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов Администрации Заполярного района, Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района, Управлением экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа направлена на повышение качества предоставляемых бытовых услуг городскому и сельскому населению, а также уровня благоустройства, санитарного состояния территорий поселений Заполярного района и создание комфортных условий для проживания населения.

Стратегической целью развития городского и сельских поселений на территории Заполярного района является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса сельских жителей услугами бань в пределах территориальной доступности.

В настоящее время на территории Заполярного района услуги общественных бань являются востребованными для населения. К сожалению, не все сельские жители могут воспользоваться данной услугой, поскольку не во всех населенных пунктах находятся общественные бани.

В рамках исполнения полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения бытовыми услугами общественные бани есть в собственности, как муниципальных образований поселений, так и муниципального района (поскольку на территории таких поселений соответствующая часть полномочий передана Администрации Заполярного района на основании соглашений).

Программа позволит обеспечить комплексный и единый подход к возмещению недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань, осуществлять проверку обоснованности затрат, включаемых предприятиями в расчет тарифов, а также предоставит возможность создать условия для полного удовлетворения спроса на банные услуги в населенных пунктах Заполярного района.

Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения Заполярного района будет достигнуто также и при осуществлении такого мероприятия Программы, как благоустройство территорий поселений Заполярного района.

В целях улучшения эстетического облика поселений, повышения безопасности движения транспорта и пешеходов, повышения качества уличного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по прокладке тротуаров, приобретению уличных урн, адресных указателей, установке детских площадок, замене ламп уличного освещения и прочее.

Для решения проблем по благоустройству поселений Заполярного района необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания на территориях поселений Заполярного района.

К вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи.

Программа позволит обеспечить комплексный и единый подход к возмещению недополученных доходов, возникающих при оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях.

Анализ факторов, снижающих вероятность реализации муниципальной программы путем достижения поставленной цели и решения задач, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации следующих рисков:

- риска обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах;

- риска некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы;

- риска, связанного с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации программы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- риска возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Риск обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся сегодня систему 3-летнего бюджетного планирования, риск сбоев в реализации Программы в результате недофинансирования можно считать умеренным. Качественная оценка такого риска - риск средний.

Риск некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач. Качественная оценка такого риска - риск средний. Важно учесть, что вес такого риска не является критическим для реализации Программы.

Риск, связанный с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации программы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Данный риск возникает в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных образований при выполнении поставленных задач для реализации Программы и не возможностью поставки товаров, работ, услуг в связи с труднодоступностью населенных пунктов и осуществления навигационного периода. Качественная оценка такого риска - риск средний.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Наиболее вероятной причиной на территории Заполярного района надо признать возможность затопления территории в результате паводка. Качественная оценка такого риска - риск низкий.

- Описание целей и задач Программы

Основными целями Программы является развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях, создание условий для обеспечения населения бытовыми услугами, увековечение памяти погибших при защите Отечества.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- предоставление бытовых услуг населению Заполярного района;

– благоустройство и уличное освещение территорий поселений;

– установка и приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, стел и других мемориальных сооружений;

- создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации;

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации;

- оказание и обеспечение доступности для населения услуг подвижной радиотелефонной связи.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» указан в Приложении 1 к Программе.

- Сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап.

Срок реализации Программы с 2021 по 2030 годы.

- Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя:

- создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению;

- благоустройство и уличное освещение территорий поселений;

- создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

- создание, капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры, разработка проектной документации;

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации;

- иные мероприятия;

- инициативное бюджетирование;

- оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» указан в Приложении 2 к Программе.

- Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения об объемах и источниках финансирования Программы.

Общий объем финансирования Программы составляет 3 478 228,5 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 70 678,9 тыс. руб., за счет средств районного бюджета –  3 407 549,6 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей районного бюджета.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается Заказчиками, которые несут ответственность за достижение конечных результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на её реализацию.

Реализация программы осуществляется путем своевременного финансирования мероприятий, запланированных в рамках Программы за счет средств местного бюджета, проведения торгов по выбору подрядных организаций на выполнение программных мероприятий, надлежащего контроля за реализацией программных мероприятий.

- Описание ожидаемых результатов реализации Программы, количественная и/или качественная оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит предоставлять бытовые услуги в поселениях Заполярного района, повысить благоустроенность территорий поселений, создать и сохранить мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, разработать проектную документацию на создание и проведение ремонта объектов культурного наследия и социальной инфраструктуры, проведение организации и обеспечение доступности для населения услуг подвижной радиотелефонной связи.

- Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением финансов Администрации Заполярного района, Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района, Управлением экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района.

Заказчик-координатор осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, обеспечивает согласованные действия Заказчиков по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, представляет отчетную документацию в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район", утвержденным Постановлением Администрации Заполярного района от 28.03.2018 № 60п.

Контроль за ходом исполнения программных мероприятий Администрациями поселений включает в себя предоставление периодической отчётности о реализации программных мероприятий Заказчику и рациональном использовании выделяемых им финансовых средств, качестве и сроках выполнения договоров, контрактов, соглашений.

Администрации поселений отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств по установленной Заказчиком форме.

В случае нецелевого использования выделенных средств Администрации поселений несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.