УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

«Заполярный район»

от 07.11.2019 № 193п

**Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»**

(в редакции постановления от 24.04.2020 № 81п, от 31.08.2020 № 175п,   
от 19.01.2021 № 11п, от 19.02.2021 № 45п, от 11.06.2021 № 134п,   
от 20.01.2022 № 8п, от 09.06.2022 № 131п, от 02.12.2022 № 300п,   
от 25.01.2023 № 18п, от 28.02.2023 № 68п, от 29.05.2023 № 172п,   
от 14.08.2023 № 241п, от 11.10.2023 № 320п, от 29.11.2023 № 390п,   
от 02.02.2024 № 45п, от 16.02.2024 № 67п, от 11.04.2024 № 122п,   
от 26.06.2024 № 186п, от 26.09.2024 № 294п, от 27.12.2024 № 433п,  
 от 28.01.2025 № 26п, от 26.03.2025 №97п, от 14.05.2025 №157п)

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение Администрации муниципального района «Заполярный район» от 04.10.2019 № 825р |
| Заказчик муниципальной программы   Заказчик-координатор  муниципальной программы | - Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного района).  - Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района;  - Управление экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района |
| Цель муниципальной программы | -развитие систем централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей |
| Задачи муниципальной программы | - разработка проектной документации на строительство, модернизацию и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей;  - строительство (поставка), модернизация, реконструкция и ремонт источников теплоснабжения и тепловых сетей;  - улучшение качества жизни, повышение уровня благоустройства жилых помещений;  - подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |
| Целевые показатели | - количество разработанной проектной документации в текущем году;  - количество полученных положительных заключений достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства;  - протяженность реконструированных тепловых сетей;  - количество поставленных объектов теплоснабжения;  - количество подключенных объектов к тепловым сетям; - доля реализованных муниципальным образованием в отчетном году мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета, от запланированного количества мероприятий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2020 по 2030 годы |
| Перечень подпрограмм | Отсутствует |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | - разработка проектной документации по реконструкции, строительству и модернизации объектов теплоснабжения;  - реконструкция объектов теплоснабжения;  - подключение объектов к тепловым сетям;  - поставка и монтаж объектов теплоснабжения;  - подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |
| Исполнители муниципальной программы | - МКУ ЗР «Северное»;  - Администрация Заполярного района;  - Администрации сельских поселений Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее - Администрации поселений);  - Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» (далее – МП ЗР «Севержилкомсервис») |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 744 767,5 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 1 795,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 6 455,4 тыс. руб.;  2024 год – 112 201,3 тыс. руб.;  2025 год – 289 627,7 тыс. руб.;  2026 год – 234 688,1 тыс. руб.;  2027 год – 100 000,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.  в том числе из:  окружного бюджета всего – 241 148,6 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 123 969,9 тыс. руб.;  2026 год – 117 178,7 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.  районного бюджета всего – 475 228,4 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 1 795,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 6 455,4 тыс. руб.;  2024 год – 111 460,2 тыс. руб.;  2025 год – 151 477,2 тыс. руб.;  2026 год – 104 040,6 тыс. руб.;  2027 год – 100 000,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.  внебюджетных источников всего – 28 390,5 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 741,1 тыс. руб.;  2025 год – 14 180,6 тыс. руб.;  2026 год – 13 468,8 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности муниципальной программы | - снизить потери тепловой энергии при ее передачи потребителю;  - обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;  - обеспечить возможность подключения новых потребителей |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов Администрации Заполярного района, Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района, Управлением экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

В соответствии со [статьей 1](consultantplus://offline/ref=6EAD10A422D44931883F91281D5C5EBB6731DEC50F418886D7AEAA9173211CC7E574792C718F4BE7AD50D77105B1746AC2499D3BCA7D7D3B50YEO)4 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6EAD10A422D44931883F91281D5C5EBB6732DCCE0F468886D7AEAA9173211CC7F7742120708754E1A2458120405EYDO) от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов.

Реализация указанных полномочий, а также решение проблем функционирования коммунальной инфраструктуры, улучшения качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций требует постоянного участия и контроля со стороны администрации Заполярного района, а также требует значительных расходов из средств бюджета муниципального образования «Муниципального района «Заполярный район».

Большая часть основного и вспомогательного оборудования котельных, сетей теплоснабжения имеют значительный износ, а где-то и полностью устарели, что не позволяет обеспечить население, а также других групп потребителей, жилищно-коммунальными услугами.

Программа разработана для реализации мероприятий, направленных на обеспечение эффективного и качественного теплоснабжения всех групп потребителей муниципального образования «Муниципального района «Заполярный район».

В связи с чем задачи по реконструкции, модернизации, ремонту, замене оборудования котельных, тепловых сетей, предлагается частично решить в рамках настоящей муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также иных источников финансирования (привлеченных средств), в том числе за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа.

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе целей и целевому использованию.

Использование программно-целевого метода позволит:

- эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации Программы;

- минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств.

1. **Описание целей и задач Программы**

Основной целью Программы является развитие систем централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- разработка проектной документации на строительство, модернизацию и реконструкцию теплоисточников и тепловых сетей;

- строительство, модернизация, реконструкция и ремонт источников теплоснабжения и тепловых сетей;

- улучшение качества жизни, повышение уровня благоустройства жилых помещений;

- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» указан в Приложении 1 к Программе.

1. **Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в один этап.

Срок реализации Программы с 2020 по 2030 год.

1. **Система программных мероприятий**

В результате реализации мероприятий будут разработаны проектные документации на строительство и модернизацию объектов теплоснабжения, и, как следствие, созданы, реконструированы, отремонтированы, приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2030 годы» указан в Приложении 2 к Программе.

1. **Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения об объемах и источниках финансирования Программы.**

Общий объем финансирования Программы составляет 744 767,5 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 241 148,6 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 475 228,4 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 28 390,5 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей районного бюджета.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы обеспечивается Заказчиками, которые несут ответственность за достижение конечных результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на её реализацию.

Реализация программы осуществляется путем своевременного финансирования мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию, ремонт и строительство объектов теплоснабжения, подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду за счет средств местного и окружного бюджетов, проведения торгов по выбору подрядных организаций на выполнение программных мероприятий, надлежащего контроля за реализацией программных мероприятий.

Субсидии из окружного бюджета предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения.

Субсидия муниципальному образованию предоставляется на основании заключенного соглашения, предусматривающего условия и обязательства реализации мероприятий в рамках муниципальных программ.

1. **Описание ожидаемых результатов реализации Программы, количественная и/или качественная оценка ожидаемых результатов реализации Программы**

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой позволит создать техническую возможность для подключения дополнительных тепловых нагрузок, улучшить качество и надежность оказываемых услуг населению и объектам социально-культурного назначения, уменьшить потери в сетях, повысить уровень безопасности объектов теплоснабжения.

Выполнение программных мероприятий позволит:

- снизить потери тепловой энергии при ее передачи потребителю;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей.

Количественная оценка ожидаемых результатов реализации Программы соответствует планируемым значениям показателей, указанных в Приложении №1 к Программе в разрезе по годам реализации муниципальной программы.

1. **Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением финансов Администрации Заполярного района, Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района, Управлением экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района.

Заказчик-координатор осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, обеспечивает согласованные действия Заказчиков по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, представляет информацию в Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район» о ходе реализации Программы за отчётный квартал нарастающим итогом до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и итоговый отчет с аналитической информацией о реализации Программы в целом до 01 февраля, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом исполнения программных мероприятий Администрациями поселений включает в себя предоставление периодической отчётности о реализации программных мероприятий Заказчику и рациональном использовании выделяемых им финансовых средств, качестве и сроках выполнения договоров, контрактов, соглашений.

Администрации поселений отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств, по установленной Заказчиком форме.

В случае нецелевого использования выделенных средств Администрации поселений несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.