

Российская Федерация

**Администрация муниципального района**

**«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от \_00.00.2025 № 000п\_**

рп. Искателей

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в** техническое задание на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения  муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» на 2023–2026 годы» |

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ   
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»   
и действуя на основании обращения регулируемой организации, Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 постановления № 78п от 07.03.2023   
   «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы   
   в сфере водоснабжения муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» на 2023-2026 годы» (далее – постановление), следующие изменения:

- добавить в таблицу 3.1 «Перечень мероприятий по строительству модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на снижение уровня износа, обеспечение надёжной, бесперебойной и качественной работы, доступности централизованного водоснабжения (в том числе подключение потребителей)» столбец «Планируемый срок реализации мероприятия, год» (начало, завершение);

- изложить таблицу 3.1 в новой редакции (приложение 1).

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Заполярного района Н.Л. Михайлова

Приложение 1

Таблица 3.1. Перечень мероприятий по строительству модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на снижение уровня износа, обеспечение надёжной, бесперебойной и качественной работы, доступности централизованного водоснабжения (в том числе подключение потребителей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Плановые значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов | | | | | | Планируемый срок  реализации мероприятия, год | |
| Доля проб питьевой воды, % | | Аварийность, ед./км | Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в сеть, % | Удельный расход электроэнергии, кВт\*ч/куб.м | | начало | завершение |
| подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | на подготовку  питьевой воды | на транспортировку  (подъём) питьевой воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по реконструкции централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа объектов водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция наружных внутрипоселковых водопроводных сетей (участков сетей) в п. Амдерма Сельского поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,7 | 2023 | 2026 |
| Мероприятия по обеспечению надежности, бесперебойности и качественной работы объектов водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2 | Проектирование и строительство водозаборного сооружения  в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | - | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 2025 | 2026 |

Продолжение таблицы 3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по обеспечению доступности централизованного питьевого водоснабжения для потребителей (в том числе подключение потребителей) | | | | | | | | | |
| 3 | Реконструкция наружных водопроводных сетей в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9,5 | 2024 | 2026 |
| 4 | Строительство водопроводной сети в д. Лабожское СП Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,6 | 2025 | 2026 |
| Мероприятия по обеспечению доступности централизованного питьевого водоснабжения для потребителей | | | | | | | | | |
| 5 | Модернизация с увеличением производительности блочно-модульной водоподготовительной установки в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2025 | 2026 |